- ТОО «КАЗАХОЙЛ АКТОБЕ»

Утверждена

приказом Генерального директора

ТОО «Казахойл Актобе»

от «___» _____________ 2017 г.

№________

_______________

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по повторным электронным закупкам работ:

Лот №1 – СМР «Переобвязка АГЗУ м/р Кожасай»;

Лот №2 – СМР «Реконструкция системы  пожаротушения УПН

м/р Кожасай»;

Лот №3 – СМР «Строительств автодороги на ВПД КУУГ, ПС, ПЗСГ, автовесовая, мачту узла связи   м/р Алибекмола»;

Лот №4 - «Водопропускные  сооружения и строительство дорог м/р Алибекмола»;

Лот №5 - «Капитальный ремонт РВС-1000м3 Т-101,Т-102 ЦПНГ м/р Алибекмола»,

способом тендера через информационную систему электронных закупок

(далее – Тендерная документация)

Закупки – Строительно-монтажные работы  (далее – Работа).

Заказчик – ТОО «Казахойл Актобе», г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46. РНН 061800092203, БИН 990940002914, банковские реквизиты: Актюбинский филиал Народного Банка, БИК HSBKKZKX,  р/с KZ236010121000033240(тенге), р/с KZ506010121000033239 (Долл.), электронный адрес веб-сайта – www.koa.kz;

- Фонд – АО «Самрук-Казына»;

- Холдинг – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;

- Правила – Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда   (№ 80 от 26 мая 2012 года, с внесенными изменениями от 28.01.2016 г., протокол №126).

- Инструкция – Инструкция  по  проведению электронных закупок товаров, работ, услуг акционерного общества «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденная решением Правления АО «Самрук-Қазына»  № 49/13 от 10 сентября 2013 года.

- Участник – Заказчик/организатор закупок, потенциальный поставщик, общественное объединение, ассоциация (союз) или банк второго уровня, зарегистрированный в Системе.

- Пользователь – уполномоченный представитель Участника, зарегистрированный в Системе.

- Система – информационная система электронных закупок Фонда, обеспечивающая проведение электронных закупок, в соответствии с настоящей Инструкцией (www.tender.sk.kz);

- электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

- электронная копия - документ, полностью воспроизводящий содержание  подлинного документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной цифровой подписью Пользователя;

- электронная банковская гарантия – банковская гарантия в форме электронного документа, выданная потенциальному поставщику в качестве обеспечения заявки на участие в открытом тендере, банком второго уровня, заключившим соответствующее соглашение с единым оператором в сфере электронных закупок;

- ЭЦП – электронно-цифровая подпись, набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

- Сумма, выделенная для закупки:

Лот №1 – 18 474 580,00  тенге без учета НДС;

Лот №2 – 35 092 171,00 тенге без учета НДС;

Лот №3 – 12 947 186,00 тенге без учета НДС;

Лот №4 – 26 611 443,00 тенге без учета НДС;

Лот №5 – 24 237 422,00 тенге без учета НДС.

Условия платежа:

- оплата за оказанные услуги производится Заказчиком после подписания Заказчиком Акта приема-сдачи оказанных Услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Исполнителем счета на оплату, путем перечисления денег на банковский счет Исполнителя.

Несвоевременное представление Исполнителем счета на оплату освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату.

- Размер обеспечения заявки на участие в тендере 1(один) % от суммы, предусмотренной для закупки в настоящей Тендерной документации. При этом течение срока действия обеспечения заявки на участие в тендере начинается со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

Оригинал обеспечения заявки на участие в  электронном тендере в виде банковской гарантии предоставляется по адресу: ТОО «Казахойл Актобе», г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, канцелярия,  до  истечения окончательного срока представления заявок.

Обеспечение заявки на участие в  электронном тендере  может быть предоставлено в виде электронной банковской гарантии в  соответствии с Инструкцией.

Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:

  - организациями, входящими в Холдинг;

  - организациями инвалидов (физическими лицами – инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга.

  - отечественными товаропроизводителями закупаемого товара.

Положения настоящего пункта Правил не распространяются на консорциумы.

- Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации по инициативе Заказчика не проводится.

- Заявка на участие в открытом тендере формируется в Системе Пользователем потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП.

Срок начала представления заявок 11:00 часов  времени Астаны «__» _____ 2017 года.

Окончательный срок представления заявок  11:00 часов времени Астаны «__» _____ 2017 года.

- Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 55  (пятидесяти пяти) календарных дней c даты вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Шаг на понижение устанавливается системой в пределах от 1% до 5% от начальной цены торгов на понижение.

- Размер обеспечения исполнения договора о закупках по итогам тендера  - 5% от общей суммы Договора.

Требование по представлению обеспечения исполнения договора не распространяется на:

- организации инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), состоящие в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;

- организации, входящие в Холдинг.

Положения настоящего пункта Тендерной документации не распространяются на консорциумы.

- . Требования к потенциальным поставщикам

- Для участия в тендере потенциальный поставщик должен обладать правоспособностью (для юридических лиц) и  дееспособностью (для физических лиц).

Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых закупках, если:

1)	потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий;

2)	юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий.

При осуществлении закупок консультационных услуг потенциальные поставщики обязаны представлять сведения об отсутствии конфликта интересов в соответствии с Политикой по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг, утвержденной  Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 16 октября 2014 года (протокол № 114), Корпоративным стандартом по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления Фонда от 28 октября 2014 года (протокол № 48/14).

В случае выявления Заказчиком предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации и/или ложных сведений об отсутствии конфликта интересов данный потенциальный поставщик не допускается к участию в процессе закупок, или Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о закупках и потребовать возмещения поставщиком убытков согласно условиям договора о закупках. Сведения о таком потенциальном поставщике (поставщике) направляются Заказчиком в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

## Оформление и представление заявки

- Заявка потенциального поставщика на участие в тендере (далее – Заявка) является выражением согласия потенциального поставщика на поставку предмета Закупок в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере формируется в Системе Пользователем потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП. Заявки на участие в тендере, поданные потенциальными поставщиками, автоматически регистрируются в Системе.

- При формировании тендерной заявки на участие в электронных закупках способом тендера допускается предоставление электронных копий нотариально засвидетельствованных копий документов, перечисленных в пункте 34 Тендерной документации.

- В качестве подтверждения приема или отказа в приеме заявки на участие в электронных закупках способом тендера потенциальному поставщику, подавшему заявку на участие в электронных закупках способом тендера, автоматически направляется Системой соответствующее уведомление.

- Система помещает поступившие заявки в недоступное извне защищенное хранилище до наступления даты и времени вскрытия заявок, указанных в объявлении.

- В Заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

- Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной документации и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

## Обеспечение Заявки

- Потенциальный поставщик вносит обеспечение Заявки в размере, указанном в пункте 13 Тендерной документации, в качестве гарантии того, что  он:

  - не отзовет либо не изменит свою Заявку после истечения окончательного срока предоставления Заявок;

  - в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера, и внесет обеспечение исполнения договора о закупках.

- Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения Заявки:

- банковскую гарантию - по форме приложения 1 к настоящей Тендерной документации;

- электронную банковскую гарантию;

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика.

При этом срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока действия тендерной заявки.

- В случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в электронном тендере в виде банковской гарантии на бумажном носителе   оригинал  документа, подтверждающего внесение обеспечения  заявки,   представляется Заказчику до окончательного срока представления заявок на участие в тендере.

- Расчет соответствия суммы внесенного обеспечения заявки на участие в тендере требованиям тендерной документации определяется согласно курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения, определенного Заказчиком.

- Все Заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения Заявки, отклоняются тендерной комиссией как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения Заявки на участие  путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в подтверждающем документе должны быть указаны название тендера либо иные данные, позволяющие установить, что обеспечение представлено в рамках проводимой закупки, сумма обеспечения, наименования Заказчика и потенциального поставщика.

- Обеспечение Заявки не возвращается Заказчиком при наступлении одного из следующих случаев:

- потенциальный поставщик отозвал Заявку после истечения окончательного срока представления Заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения  договора о закупках;

- победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные Тендерной документацией о внесении обеспечения  исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определенный в случае, предусмотренном пунктом 94 настоящей Тендерной документации, уклонился от заключения договора о закупках или, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о внесении обеспечения   исполнения договора о закупках;

- если победитель тендера не предоставил документы,  предусмотренные пунктом 78 Тендерной документации, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в тендере.

Требование, установленное настоящим подпунктом Тендерной документации, не распространяется на случаи, когда в период с момента подачи заявки до момента предоставления документов для сопоставления,  в документы   были внесены изменения в соответствии с требованиями законодательства.

- Заказчик возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение Заявки в течение  10 (десять) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- отзыва данным потенциальным поставщиком своей Заявки до истечения окончательного срока представления Заявок;

- подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на участника тендера, определенного победителем и потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;

- вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной документации;

- вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место,  определенным в случае, предусмотренном пунктом 95 настоящей Тендерной документации, обеспечения исполнения договора о закупках и возврата аванса, предусмотренного тендерной документацией.

Обеспечение исполнения Договора.

Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора обязан внести Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика, или предоставить банковскую гарантию, оформленную в соответствии с Приложением № 1 «А» настоящего Договора, в размере 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора, со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

В случае, если обеспечение исполнения договора не будет
предоставлено в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место.

Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения возврата обеспечения исполнения Договора:

- от банков - резидентов Республики Казахстан, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, которых не ниже «В» по Standard&Poor’s или «В-» по Fitch или «В3» по Moody’sInvestorsService либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50% акций банка-резидента Республики Казахстан) не ниже уровня «BВB» по Standard&Poor’s или «ВВВ» по Fitch или «Ваа2» по Moody’sInvestorsService. Данная норма не применяется к банкам, более 50% пакет акций которых принадлежит Фонду;

- от банков - не резидентов Республики Казахстан, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, которых не ниже «ВВВ» по Standard&Poor’s, «ВВВ» по Fitch «Ваа2» по Moody’sInvestorsService.

В случае наличия более одного рейтинга, в расчет принимается наименьший из них.

Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания гарантийного срока сопровождения выполненных Работ, предоставляемого в соответствии с пунктами настоящего Договора.

В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения настоящего Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков.

Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком, обеспечение исполнение настоящего Договора Заказчик не удерживает и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков.

В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Договора, в сроки, указанные в пунктах настоящего Договора, Заказчик:

1) в одностороннем порядке расторгает настоящий Договор;

2) направляет в соответствии с Правилами в Уполномоченный орган по вопросам закупок информацию для внесения сведений об Подрядчике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков.

Несвоевременное предоставление Подрядчиком документов на оплату и/или других документов по требованию Заказчика освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке удерживать из причитающихся Подрядчику денег по Договору, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком, денежные суммы, связанные с ненадлежащим выполнением обязательств Подрядчика по Договору. Основаниями для удержания являются документы, подтверждающие: невыполнение договорных обязательств, срыв графика исполнения обязательств по Договору; штрафы, пени, неустойки.

- Содержание Заявки

- Заявка должна содержать следующие документы:

- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере в форме электронного документа;

- электронную копию технической спецификации потенциального поставщика, которая должна соответствовать требованиям, установленным тендерной документацией, по форме Приложения № 2 к Тендерной документации;

При закупке товаров - Техническая спецификация должна содержать наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения) и документы, подтверждающие соответствие предлагаемого товара Технической спецификации (Приложение № 2).

Потенциальный поставщик должен предоставить технические характеристики на предлагаемый товар от своего имени и утвердительной форме, не допускается простое копирование технических параметров Заказчика;

- электронную  копию документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, соответствующего  условиям внесения, содержанию и виду, изложенному в Тендерной документации или электронную банковскую гарантию.

Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере должен быть не менее срока действия заявки на участие в тендере.

- электронные копии документов о соответствии статуса участника закупок;

- электронную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется оригинал или  электронная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также электронная копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);

- электронные копии документов, подтверждающих  применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 53 настоящей тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены).

При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки;

- ценовое предложение в форме электронного документа, подписанное потенциальным поставщиком форма и содержание которого должно соответствовать  следующим обязательным требованиям:

ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую/итоговую цену работ и услуг без учета НДС, с включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями выполнения работ, оказания услуг;

ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей/итоговой цене работ, услуг, представленную на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также скидку к общей/итоговой цене работ, услуг, представленную с учетом альтернативных условий.

В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей/итоговой  цене на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации и (или) скидки при альтернативных условиях, ценовое предложение должно содержать общую/итоговую цену с учетом указанных скидок.

Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге;

- электронную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физического лица – электронную  копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную копию соглашения о консорциуме и электронные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

- электронную  копию документа, содержащего  сведения об учредителях: электронную  копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке; для юридических лиц, зарегистрированных на основании типового устава – электронную  копию заявления установленной формы о регистрации юридического лица; в случае участия консорциума представляется электронная копия  устава каждого юридического лица, входящего в консорциум; электронную копию выписки из реестра держателей акций, выданную не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия заявок, также электронную копию иного документа содержащего, сведения об учредителях выданного в соответствии  с законодательством;

- сведения о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках в форме электронного документа или электронной копии;

- сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга в форме электронного документа или электронной копии;

- электронную  копию доверенности, выданной  лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере,   за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика;

- перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг) с указанием  объема и  видов передаваемых на субподряд (соисполнение) работ и услуг в форме электронного документа или электронной копии. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг.

- электронные копии сертификатов сотрудников, подтверждающих наличие у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок.

- электронную копию лицензии либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

- Заявка на участие в открытом тендере также должна содержать электронные копии лицензий на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию;

- электронную копию формы, с содержанием сведений о конфликте интересов (при осуществлении закупок консультационных услуг);

- гарантийное обязательство потенциального поставщика, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом, им уполномоченным о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан.

- Заявка на участие в электронном тендере должна соответствовать требованию к языку составления и представления заявок на участие в тендере, изложенного в тендерной документации, а также срок действия заявки на участие в открытом тендере должен соответствовать или быть не менее срока, установленного тендерной документацией.

- Документы, предусмотренные подпунктами 1) и 7) настоящего пункта формируются потенциальным поставщиком в Системе.

- При формировании тендерной заявки на участие в электронных закупках способом тендера допускается предоставление электронных копий нотариально засвидетельствованных копий документов.

- В случае, если потенциальным поставщиком представляются документы, исходящие от компетентных органов и организаций иностранных государств, они принимаются при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или международным договором, участниками которого являются Республика Казахстан и государство, от органов и организаций которого исходит представляемый документ.

## Изменение Заявок и их отзыв

- Потенциальный поставщик с применением ЭЦП вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в электронном тендере в любое время до истечения  окончательного  срока представления Заявок, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в электронном тендере.

- Не допускается внесение изменеий в  Заявки на участие в электронном тендере, после истечения окончательного срока их представления.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в тендере. Заказчик, тендерная комиссия, экспертная группа, эксперт не несут обязательств по возмещению этих расходов независимо от итогов электронного тендера.

- Вскрытие  и рассмотрение  Заявок на участие в электронном тендере

- Заявки на участие в электронных закупках способом тендера вскрываются в Системе автоматически после наступления даты и времени вскрытия, путем публикации в Системе содержимого представленных заявок.

- Доступ для просмотра вскрытых заявок предоставляется Пользователям, включенным в состав тендерной комиссии, секретарю тендерной комиссии, потенциальным поставщикам, принявшим участие в данной электронной закупке, а также Уполномоченным органам по вопросам закупок.Заявка на участие в электронном тендере поступившая в Систему после истечения окончательного срока приема заявок на участие в электронном тендере подлежит автоматическому отклонению Системой.

- В случае отсутствия представленных потенциальными поставщиками заявок по истечении окончательного срока представления заявок Системой автоматически формируется объявление об итогах.

- Заявки рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия Заявок требованиям  пункта 34 настоящей Тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в пункте 48 настоящей Тендерной документации, Заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя электронного тендера, предложившего наилучшие условия   оказания  закупаемых   услуг.

- Заявки на участие  в электронном тендере   рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия Системой заявок  на участие в электронном тендере. При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия Системой заявок.

- При рассмотрении Заявок тендерная комиссия вправе:

- запросить в Системе у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок), технической спецификации и документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, предусмотренные пунктом 53, настоящей Тендерной документации);

2) с целью уточнения сведений, содержащихся в Заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением Заявки на участие в тендере в соответствие с требованиями пункта 38 настоящей Тендерной документации, заключающиеся в дополнении Заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных  документов.

- Тендерная комиссия отклоняет Заявку в случае:

- признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 34 настоящей Тендерной документации, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых работ, услуг;

- если потенциальный поставщик, является аффилиированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего Заявку на участие в данном тендере (лоте);

- если ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

- ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым;

- потенциальный поставщик либо юридическое лицо, входящее в консорциум, состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)  Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок.

- Ценовое предложение, признаётся демпинговым в следующих случаях:

- ценовое предложение на строительно-монтажные работы, комплексные работы по которым имеется  сметная, предпроектная, проектная (проектно-сметная) документация, утвержденная в установленном порядке, проектные и изыскательские работы признаётся демпинговым, если оно более чем на 15 (пятнадцать) процентов ниже суммы, предусмотренной для закупки в плане закупок без учета НДС;

2) ценовое предложение на консультационные  (консалтинговые) услуги признаётся демпинговым, если оно более чем на 70 (семьдесят) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС;

3) ценовое предложение на работы, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, услуги, не указанные в подпункте 2) настоящего пункта, признаётся демпинговым, если оно более чем на 30 (тридцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС.

Положения настоящего пункта применяются к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, представленной на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, предложенной при альтернативных условиях (в случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия.

- Не допускается отклонение заявки на участие в открытом тендере по формальным основаниям.

Формальными основаниями являются случаи, не указанные в пункте 48 настоящей Тендерной документации.

- Не отклоненные заявки оцениваются и сопоставляются тендерной комиссией с учетом принятого от потенциального поставщика дополнительного ценового предложения на понижение цены (в случае его наличия) согласно критериям, содержащимся в тендерной документации. При этом оценке подлежит общая/итоговая цена ценового предложения потенциального поставщика.

- Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается товаропроизводитель закупаемого товара, состоящий в Реестре товаропроизводителей Холдинга.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений товаропроизводителей закупаемого товара, состоящих в Реестре товаропроизводителей Холдинга, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается производитель закупаемого товара, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия товаропроизводителей закупаемого товара, состоящих в Реестре товаропроизводителей Холдинга, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых товаров (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

- Победитель тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитанной с учетом применения следующих обязательных критериев:

| № | Критерий | Условное понижение/увеличение цены |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга | - 1% |
| 2 | Потенциальный поставщик является товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с Реестром товаропроизводителей Холдинга | -5% |
| 3 | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг в течение последних 5 лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | - 1,5% за 3 года опыта работы и - 0,5% за каждый последующий 1 год работы, но не более 2,5% |
| 4 | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат | - 1% |
| 5 | Потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре товаропроизводителей Холдинга | условное снижение цены на 5% |
| 6 | Местное содержание в товаре потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок, которое определяется на основании оригинала или нотариально заверенной копии сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копии, заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат; | условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% местного содержания |
| 7 | Гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или услугах, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых работах или услугах, произведенный в соответствии с требованиями Единой методики расчета организациями местного содержания при закупках товаров, работ и услуг, утверждаемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании (далее – Единая методика расчета местного содержания). В случае не соответствия расчета доли местного содержания, указанного в настоящем подпункте, требованиям Единой методики расчета местного содержания или технической спецификации тендерной документации тендерная комиссия не применяет к потенциальному поставщику условную скидку по критерию, определенному настоящим подпунктом; | условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания |
| 8 | Заявление (декларацию), подписанную первым руководителем потенциального поставщика или уполномоченным им лицом, с указанием наименования закупаемого товара, производство которого потенциальный поставщик обязуется организовать на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора и доли местного содержания в процентном выражении в товаре. При этом потенциальный поставщик должен быть отечественным товаропроизводителем товаров, однородных с закупаемым в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат. В случае применения к заявке потенциального поставщика на участие в тендере критерия, определенного настоящим подпунктом, критерии предусмотренные подпунктами 5) и 6) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального поставщика не применяются. | условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% от указанного в заявлении (декларации) процентного значения местного содержания |

- В случае непредставления потенциальным поставщиком  документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

- В случае участия в тендере консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в электронном тендере, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией, применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

- Под местным содержанием понимается процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках.

Если ценовые предложения участников тендера выражены в различных валютах, то для их оценки и сопоставления они переводятся в валюту Республики Казахстан - тенге - по официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, установленному Национальным банком Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с Заявками.

- К торгам на понижение допускаются потенциальные поставщики, заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера с применением торгов на понижение которых не были отклонены.

- В случае, если до даты и времени вскрытия не поступило ни одной заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера с применением торгов на понижение в Системе автоматически формируется протокол об итогах.

- Допуск потенциальных поставщиков к торгам на понижение оформляется в Системе в виде протокола, который  должен содержать следующие сведения:

- о месте и времени проведения процедуры допуска;

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере с применением торгов на понижение;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

- о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;

- о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

- сведения о направлении в соответствии с пунктом 47 Тендерной документации  запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

Протокол об итогах процедуры допуска к торгам на понижение подписывается ЭЦП членов тендерной комиссии и её секретарём.

- Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения протокола допуска к торгам на понижение обязан опубликовать его в Системе.

- После опубликования протокола допуска Системой незамедлительно в автоматическом режиме формируется и опубликовывается объявление о проведении торгов на понижение с указанием времени, даты начала и завершения проведения торгов на понижение,  за исключением случаев,  предусмотренных пунктом 62 тендерной документации.

- Торги на понижение не проводятся в следующих случаях:

      - представления менее двух заявок на участие в тендере;

      - после отклонения, осталось менее двух заявок на участие в тендере.

7. Предоставление предложений на понижение цены и подведение итогов открытого тендера с применением торгов на понижение

- Начальной ценой торгов на понижение является наименьшая условная цена, рассчитываемая с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

- Потенциальные поставщики представляют предложения на понижение цены с учетом шага на понижение, без ограничения количества представляемых предложений. Шаг на понижение устанавливается Системой в пределах от 1% до 5% от начальной цены торгов на понижение.

- Каждое предложение потенциального поставщика на понижение цены должно быть подписано ЭЦП Пользователя потенциального поставщика. Предложение потенциального поставщика на понижение цены должно быть ниже текущей наименьшей цены торгов на понижение в пределах шага на понижение и не может быть отозвано или изменено в сторону увеличения.

- В качестве подтверждения приема предложения на понижение цены потенциальному поставщику автоматически направляется соответствующее уведомление.

- В ходе торгов на понижение в Системе отображается информация только о текущей наименьшей цене торгов на понижение, без указания сведений о потенциальном поставщике, представившем наименьшую цену.

- Если потенциальный поставщик представляет предложение на понижение цены в течение последних пятнадцати  минут последнего часа торгов на понижение, то общее время торгов на понижение автоматически продлевается на пятнадцать  минут. Общее количество продлений сроков завершения торгов на понижение допускается не более пяти раз.

- После истечения времени завершения торгов на понижение в Системе автоматически формируется протокол итогов электронных закупок, который должен содержать следующую информацию:

- о месте и времени подведения итогов;

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

- о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;

- о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

- об итогах открытого тендера;

- о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер состоялся;

- о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

- Победитель электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение определяется на основе наименьшей условной цены, представленной по итогам торгов на понижение, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

- Потенциальный поставщик, занявший второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, представленной по итогам торгов на понижение, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

- В случае если в ходе торгов на понижение не поступило ни одного предложения на понижение цены, победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшую условную цену из потенциальных поставщиков, допущенных на участие в торгах на понижение.

- Подведение итогов тендера

- Протокол итогов электронных закупок способом открытого тендера оформляется в Системе секретарем тендерной комиссии, подписывается ЭЦП Пользователей, включенных в состав тендерной комиссии, а также секретарем тендерной комиссии.

- Тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

1)     представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

2)   если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 48 настоящей Тендерной документации, осталось менее двух Заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

3) уклонения победителя тендера и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

4) непредставления победителем тендера и потенциальным поставщиком, занявшим второе место, обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 92 настоящей Тендерной документации.

- Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, оформляется протоколом об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, который должен содержать сумму и сроки заключения договора о закупках. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола:

- направляет победителю уведомление;

- размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом.

- Заказчик до даты вскрытия заявок на участие в тендере вправе отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных в плане(нах) закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг. Отказ от закупок осуществляется путем внесения соответствующих изменений в план(ы) закупок.

- При этом в случае, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта внесение изменений и дополнений в план закупок, свидетельствующих о последующем увеличении расходов на приобретение, увеличении потребности или возникновении целесообразности приобретения таких товаров, работ, услуг в текущем году не допускается.

В этом случае Заказчик обязан:

1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых  закупках; Уведомление об отказе от осуществления электронного тендера автоматически рассылается Системой всем участникам электронных закупок.

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок возвратить внесенные обеспечения заявок.

- В случае обнаружения нарушений, влияющих на итоги электронного тендера (лота), в проводимом/проведенном тендере (лоте) Заказчик и (или) тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить тендер (лот) или его итоги. При этом, тендер (лот) должен быть пересмотрен (в том же составе тендерной комиссии с теми же потенциальными поставщиками, участвовавшими в тендере (лоте).

- В случае обнаружения нарушений в тендерной документации, влияющих на итоги проводимого/проведенного тендера (лота), Заказчик до момента заключения договора обязан отменить тендер (лот), привести в соответствие тендерную документацию и заново объявить тендер (лот).

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отмене тендера (лота) или его итогов обязан известить об этом лиц, участвовавших в проводимых закупках. Уведомление об отмене тендера автоматически рассылается системой всем участникам электронных закупок.

- Сопоставление документов, представленных потенциальными поставщиками в составе заявки на участие в тендере, на предмет их соответствия

- Потенциальный поставщик, признанный победителем электронных закупок способом открытого тендера, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, обязан предоставить Заказчику закупок оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления в соответствии с пунктом 79 Настоящей тендерной документации.

- Оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия их электронным копиям, представленных потенциальным поставщиком в составе заявки, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документов.

- Итоги процедуры сопоставления оформляются протоколом, который подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.

- При этом оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных потенциальным поставщиком для процедуры сопоставления, остаются на хранении  у Заказчика.

- Протокол процедуры сопоставления должен содержать следующие сведения:

- номер и дата протокола итогов;

- место и время подведения процедуры сопоставления;

- состав тендерной комиссии;

- полное наименование, фактический адрес потенциального поставщика, признанного победителем тендера;

- перечень документов, представленных потенциальным поставщиком;

- о результатах процедуры сопоставления.

- Заказчик публикует в Системе протокол процедуры сопоставления в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания протокола.

- В случае, если победитель тендера не предоставил Заказчику документы предусмотренные пунктом 78 Тендерной документации, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере:

- Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока установленного для представления оригиналов и/или нотариально Засвидетельствованных копий документов, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере;

- сведения о таком потенциальном поставщике направляются Заказчиком в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда, для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

## Заключение договора о закупках по итогам электронного тендера

- Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в Тендерной документации проектом договора (Приложение 4 Тендерной документации).

- Заказчик до заключения договора с победителем проводит процедуру сопоставления электронных документов потенциального поставщика с оригиналами и/или нотариально засвидетельствованными копиями бумажных документов в соответствии с пунктом  79 тендерной документации.

- Заказчик не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончательного срока подписания договора согласно протокола об итогах тендера  направляет победителю тендера подписанный со стороны Заказчика закупок проект договора о закупках. Победитель тендера должен подписать проект договора о закупках в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта договора о закупках, подписанного со стороны Заказчика. Договор о закупках заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах тендера, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты заверения посредством ЭЦП протокола об итогах и не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заверения  протокола об итогах.

- Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем тендера или закупки способом запроса ценовых предложений, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или выполняемая работа, оказываемая услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Договор о закупках товаров, работ или услуг должен содержать указанную поставщиком в заявке на участие в тендере долю местного содержания в товарах, работах или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, гарантийному обязательству и условие о его ответственности за неисполнение обязательств по доле местного содержания в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора. Также договор о закупках должен содержать ответственность поставщика в виде штрафа за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности.

- Договор о закупках должен предусматривать право Заказчика закупок в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в услугах.

- Договор о закупках должен содержать обязательство поставщика по организации производства закупаемого товара на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора о закупках и доле местного содержания в процентном выражении в товаре, представленной им в заявке на участие в тендере в виде заявления (декларации). Подтверждением исполнения обязательства поставщика по организации производства закупаемого товара на территории Республики Казахстан и доле местного содержания в процентном выражении является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара, сертификата формы СТ-КZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на закупаемый товар.

- В случае непредставления поставщиком в указанные сроки сертификата формы СТ-KZ, поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств по организации производства закупаемого товара в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара. При этом сведения о таком поставщике Заказчиком в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- В случае неисполнения поставщиком обязательства по доле местного содержания в процентном выражении в товаре, указанной в заявлении (декларации), поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5% от общей стоимости Договора о закупках, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного процентного значения местного содержания, указанного в заявлении (декларации), но не более 15% от общей стоимости договора, который должен быть оплачен поставщиком  или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара.

Договор о закупках работ должен содержать обязательство поставщика по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан, в том числе, по гарантийному обязательству, представленному в составе заявки на участие в тендере.

В случае неисполнения поставщиком гарантийного обязательства о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, представленному в составе заявки на участие в тендере, поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком или может быть удержан Недропользователями Холдинга до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу закупленного товара. При этом сведения о таком поставщике Недропользователями Холдинга в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Подтверждением исполнения гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего выполнение работ, копии сертификата формы СТ-КZ на товар(ы).

Если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), состоящей в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга, отечественным товаропроизводителем закупаемого товара, условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

- В случае, если договором о закупках предусматривается предоставление победителем тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках представить обеспечение исполнения договора в размере, указанном в пункте 18 настоящей Тендерной документации, путём перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика, или предоставления банковской гарантии по форме согласно приложению 1 к Тендерной документации, или в иной не противоречащей законодательству РК форме.

Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору о закупках.

- В случае, если   обеспечение исполнения договора не будет предоставлено в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место.

- Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках.

- Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение исполнения договора, Заказчиком направляются в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках.

В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно поставщиком обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается и поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- В случае, если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  истечения срока установленного для подписания договора о закупках победителем, или со дня письменного отказа победителя от подписания договора о закупках, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере.

Уведомление о подписании договора о закупках поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место,  Заказчик обязан направить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии о признании победителем поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место. Поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место должен подписать договор о закупках в течение не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика.

- В случае, если победитель тендера не предоставил Заказчику документы предусмотренные пунктом 78  Тендерной документации, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока установленного для представления оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере.

- Если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине поставщика, Заказчик должен направить потенциальному поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место уведомление о намерении заключения с ним договора о закупках, по цене, не превышающей предложенную им цену  в заявке на участие в тендере, с учетом стоимости обязательств исполненных поставщиком и оплаченных Заказчиком. В случае, если потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место не будет представлен ответ на уведомление, то Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления вправе осуществить закупки в соответствии с Правилами.

- Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение исполнения договора, Заказчиком  направляются в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- Сведения о победителе тендера, не представившем оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, направляются Заказчиком в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- В случае если потенциальный поставщик, за исключением  потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика, за исключением  потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по взаимному согласию сторон:

- в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

- в случае принятия Заказчиком альтернативных условий потенциального поставщика;

- в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по оказанию услуг, в случаях его заключения в соответствии с пунктами 95 и 96 Тендерной документации с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, при этом договор о закупках заключается по цене, не превышающей предложенную им цену  в заявке на участие в тендере. В таком случае учитывается произведенная Заказчиком оплата стоимости обязательств исполненных победителем тендера.

В случае применения пункта 95 Тендерной документации срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня подписания протокола об итогах тендера до даты истечения срока, установленного для подписания договора о закупках, победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем (за исключением случая, когда победитель тендера отказался от подписания договора в пределах срока, установленного для подписания договора). В случае применения пункта 96  Тендерной документации срок  продлевается на количество дней, исчисляемые со дня заключения договора с победителем тендера до даты расторжения договора с победителем тендера.

- В случае применения первого абзаца пункта 77 Тендерной документации в проект договора о закупках вносится изменение и/или дополнение в части продления срока выполнения обязательств по выполнению   работ, оказанию услуг на количество дней, использованных для отмены и пересмотра итогов закупок и заключения договора.

- Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускаются по взаимному согласию сторон в следующих случаях:

- в части уменьшения цены на услуги  и, соответственно, суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые услуги  изменились в сторону уменьшения;

- в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, не превышающие первоначально запланированные в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицууслуг,   указанной в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках услуг  допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных услуг в плане закупок на год, определенных для осуществления закупки;

- в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках услуг  предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики, либо сроки и (или) условия оказания услуг,  являющихся предметом заключенного с ним договора о закупках услуг;

- в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров  допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных услуг  в плане закупок.

- Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

- Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившихся основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 98-100 настоящей Тендерной документации.

11.   Разъяснение положений Тендерной документации

- Потенциальный поставщик, в случае нарушения прав в связи с проводимыми закупками может обратиться по номеру телефона – 8-7132-933-285 или на адрес электронной почты – tender@koa.kz.

12.   Изменение Тендерной документации

- Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок представления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Заказчик уведомляет всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию посредством размещения соответствующей информации и Тендерной документации с внесенными изменениями на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте Фонда.

Приложения:

    - Форма банковской гарантии в обеспечение заявки;

    - Техническая спецификация закупаемых услуг;

    - Проект договора о закупках услуг.

Приложение №1

к Тендерной документации

Банковская гарантия

(обеспечение заявки)

Наименование банка________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому______________________________________________________________

(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что ______________________________________

(наименование потенциального Поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в электронных закупках способом тендера по закупке _________________________________________________________,

организованном_______________________________________________________

(наименование Заказчика)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

_____________________________________ на общую сумму __________ тенге без НДС.

(наименование и объем товаров, работ и услуг)                              (прописью)

Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными Поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ______________________________настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную ____________________________________________________________________   без НДС

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере;

определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

определенный победителем тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках;

занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, уклонился от заключения договора о закупках или, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках;

определенный победителем тендера, не предоставил оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов для процедуры сопоставления, а также в случае выявления их несоответствия с электронными копиями представленных им в составе заявки на участие в тендере;

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня окончания срока представления тендерных заявок.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки

Потенциального поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются Правилами закупок АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года №126 и законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение №2

к Тендерной документации

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот №1 – СМР «Переобвязка АГЗУ м/р Кожасай»

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Расположение объекта | Республика Казахстан; Актюбинская область; Байга- нинский и Мугалжарский районы м/р Кожасай, Алибекмола |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. |
| 3. Основание | РП «Система сбора нефти. Замена АГЗУ м/р Кожасай» |
| 4. Номенклатура производства 4.1. Предоставление документации | Автоматизированная система управления АГЗУ должна обеспечивать: - контроль, сбор и обработку параметров технологического процесса ЗУ; - контроль аварийных отклонений, защиту и блокировку при аварийных ситуациях; - формирование архива по всем событиям; - автоматическую систему пожарной сигнализации, газообнаружения, охранную сигнализацию со светозвуковым оповещением с выводом аварийных сигналов на существующую SCADA систему; - интеграцию данных ЗУ в существующую SCADA систему (Fast/Tools, Yokogawa); - дистанционный контроль и управление ТП ЗУ с существующего АРМ оператора; - установку дополнительного шкафа управления; - лицензионное программное обеспечение. - пуск объекта в эксплуатацию после проведения всех пуско- наладочных работ;. - Все пункты выполняются согласно рабочему проекту - еженедельно и ежемесячно предоставлять в Отдел Капитального Строительства статус по выполнению проекта и поэтапное предоставление исполнитель но-технической документации в 2-х экземплярах; - ежедневно предоставлять в ОКС на месторождении информацию о ходе строительства |
| 5.Основные требования по технологии производства. | Согласно проекту и требованиям СНиП, ВСН ,ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, действующих на территории РК. |
| 6. Подрядчик 6.1. Обязанности Подрядчика 6.2. Персонал для строительно-монтажных работ 6.3. Контроль качества выполняемых работ 6.4. Порядок производства пуско-наладочных работ 6.5.Испытаниесмонтированного оборудования 6.6. Оборудование для строительно-монтажных работ 7. Конкурсное предложение Подрядчика должно включать | - Подрядчик обязуется выполнить строительно-мон- тажные работы в соответствии с графиком строи- тельства, утвержденным Заказчиком;. - Заказчик имеет право изменять график строительства; - Подрядчик должен предоставить Заказчику уведомление о начале строительных работ на место- рождении за 48 часов до начала работ; - любые изменения, которые могут возникнуть во время выполнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком до начала их осуществления; - Подрядчик должен произвести перед монтажом ревизию запорной арматуры и оборудования;. - электромонтажные работы производить согласно ТУ - строительные работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК, а также в соответствии с проектом предоставленной Заказчиком; - Подрядчик обязуется оформить исполнительно- техническую документацию согласно правилам и нормам РК; - в случае проведения любых инженерно – геодезиче ских изысканий, необходимых для данных строитель но-монтажных работ Подрядчик обязан произвести их своими силами; - Подрядчик разрабатывает ПОС и ППР для проведе- ния работ по пересечению коммуникаций и испы- таниям трубопроводов; - Подрядчик несет все материальные и иные затраты по проведению приемной комиссий и приемке объектов в эксплуатацию - Подрядчик должен предоставить список персонала, планируемого для использования в строительно-монтажных работах с предоставлением копии документов подтверждающих квалификацию (дипломов о высшем, о среднем техническом образовании и сертификаты по обучению) - Подрядчик должен иметь все необходимое оборудо вание, инструменты и технику для контроля качес- тва выполняемых работ; - Подрядчик должен иметь сертифицированную лабо раторию для контроля качества выполняемых работ или привлечь к данным работам субподрядную организацию - Подрядчик должен составить ППР и произвести все необходимые пуско-наладочные работы (механи ческая, электрическая и КИПиА), согласно нормам и правилам, независимо от форм поставки оборудова- ний и материалов (заказчика или подрядчика); - Подрядчик должен произвести комплексное испы- тание и пуск установок, а также сдачу объекта в эксплуатацию. - Подрядчик должен иметь все необходимое оборуд- ование, инструменты и технику для выполнения всех испытаний смонтированного оборудования; - Подрядчик должен предоставить все оборудование, инструменты и технику для качественного выполне- ния работ до конца действия договора; - Подрядчик должен обеспечить себя горюче-смазоч- ными материалами на все время выполнения работ; - все оборудование, инструменты и автомашины Подрядчика должны быть в хорошем техническом состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на месторождении; - Подрядчик ответственен за все расходы по оборуд- ованию, технике и автомашинам, включая техниче- ское обслуживание, а также за расходы по немед- ленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения, весь технический ремонт оборудо вания и автомашин Подрядчика должны выполнять ся в нерабочие часы; - Все оборудование и материалы, закупленные Под- рядчиком для данного проекта, должны быть согла сованы с Заказчиком и иметь соответствующие пас порта и сертификаты. - Подрядчик должен предоставить окончательную цену за выполнение монтажных работ по позициям, пунктов и подпунктов 4,5 и 6, включая мобилизацию и демобилизацию с указанием срока строительства работ. - в случае отсутствия каких-либо работ в техническом задании, но при их присутствии в проектно-сметной документации Подрядчик должен также посчитать эти работы и добавить в ценовое предложение. |
| 8. Условия и требования по технике безопасности, охране здоровья и окружающей среды | - Подрядчик обязан ознакомиться с системой мене- джмента ОНSАS 18001:2007 и выполнять работу с соблюдением мер безопасности, в соответствии требованиями Политики Заказчика по безопаснос- ти, сохранения здоровья и окружающей среды; - Подрядчик должен сохранять территорию в чистоте, в том числе земельный участок для базирования, основательно убирать и вывозить все санитарные отходы, мусор на протяжения всего времени выполнения работ, предоставить информацию о месте и объемах их утилизации. После завершения услуг по контракту выполнить рекультивацию и передать по акту. - Исполнитель должен принять на себя право Собственности на все принятые производственные отходы в соответствии с п. 2 статьи 283 Экологичес кого Кодекса Республики Казахстан после их приема оформленного товарно-транспортными накладны ми, справками, актами и/или контрольного талона; - перед началом работ персонал Подрядчика, работа ющий на месторождении, должен пройти инструк таж по технике безопасности у инженера по ТБ Заказчика на месторождении;. - Персонал Подрядчика обязан при прохождении инструктажа по ТБ иметь при себе средства инди- видуальной защиты (каски, противогазы, ботинки со стальным носком и т.п.); - Подрядчик обязуется обеспечить каждого своего работника средствами индивидуальной защиты. - Подрядчик не должен вычитывать стоимость сред ств индивидуальной защиты из зарплаты своих работников; - Подрядчик должен самостоятельно производить платежи в бюджет за загрязнение окружающей среды и несет ответственность перед государствен ными контролирующими органами за нарушение требований природоохранного законодательства и законодательство по охране труда. |
| 9. Режим работы производства | - Непрерывный, вахтовый с продолжительностью вахты 15 дней. Продолжительность смены – 11 часов плюс 1 час перерыв на обед; |
| 10. Сроки строительно-монтажных работ | 6 месяцев с начало строительства - потребность людских ресурсов не менее 8 человек. - график производства работ. - график комплектации строительными материалами, конструкциями и оборудованием, - сметные расчеты - Графики (графики должны быть с указанием стои- мости по каждому виду работ, этапу, объекту, ком- плектации), - локальные сметы в ресурсным методом, сметные расчеты предоставляются на бумажном носителе и в электронном вариантах (графики формат файла программы Microsoft Project), электронная версия локальных смет, сметных расчетов в форматах файлов MS Word или MS Excel в течение двух недель с момента уведомления о том, что Подрядчик стал победителем Тендера; |
| 11. Особые условия | - Подрядчик должен предоставить разрешения, ли цензии не ниже 2 категории на производство аналогичных видов работ; - Подрядчик обязан выполнить своими материалами и своим персоналом все работы, в соответствии с проектной документации, в полном объеме, даже если часть объемов работ отсутствуют в представ- ленной сметной документации Подрядчика. - Подрядчик должен предоставить информацию о наличии производственно-технической базы и предоставить список спецтехники, планируемые для использования в строительно-монтажных работах; Подрядчик должен создать организацию управления проектом. Организация должна возглавляться квалифицированным менеджером проекта, который должен быть уполномочен действовать в качестве представителя Подрядчика. - Подрядчик организует проектную команду, для управления строительными работами на месторож- дении. Подрядчик должен иметь представительский офис в г. Актобе. - Подрядчик осуществляет закуп и доставку всего оборудования и материалов, согласно проектной документации, и включает их в стоимость расчета тендерного предложения. - Все оборудование и материалы, закупленные Под- рядчиком для данного проекта, должны быть со- гласованы с Заказчиком и иметь соответствующие паспорта и сертификаты; - Подрядчик должен произвести перед монтажом ревизию запорной арматуры и оборудования, незави симо от форм поставки (заказчика или подрядчика); - Все работы Подрядчик обязан провести согласно проектной документации, с которой он должен оз- накомиться в офисе Заказчика. - Работы не указанные в данном техническом зада- нии, но присутствующие в проектно-сметной доку- ментации, должны быть выполнены в полном объе- ме, своими материалами и своим персоналом. - Подрядчик обязан провести техническую и биологи ческую рекультивацию нарушенных земель. - Подрядчик должен обеспечить себя на все время проведения строительно-монтажных работ жильем, питанием и медицинским обслуживанием, а также электроэнергией, водой и связью, доставку персона ла к месту работ и обратно. - Подрядчик принимает на себя все необходимые рас- ходы, связанные с получением всех необходимых ли цензий, разрешений и согласований, разработки ППР и т.д. - Заказчик оставляет за собой право отстранения от выполнения работ машин и механизмов, приостанов ления работы оборудования Подрядчика в случае технического несоответствия стандартам.; - в случае если по каким-либо причинам поставка ма- териалов, конструкций, оборудования будет осущес- твлена Заказчиком, то стоимость договора будет уменьшена на стоимость поставки цены Поставщика - Подрядчик согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», статья 69, гарантирует эксплуатацию объектов не менее 2-х лет. |
| 12. Примечание | По всем вопросом и ознакомление с проектной документацией обратиться по адресу: г. Актобе, пр. А.Молдагуловой 46,офис ТОО «Казахойл Актобе»: каб.№16, тел.: 8(7132) 933-180. |

Лот №2 – СМР «Реконструкция системы  пожаротушения УПН м.р Кожасай»

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Расположение объекта | Республика Казахстан; Актюбинская область; Мугалжарский район; месторождение Кожасай |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. |
| 3. Основание | Рабочий проект «Автоматизация системы пожаротушения УПН «Кожасай» |
| 4. Номенклатура производства 4.1. Предоставление документации | - Помещение для установки приводов задвижек, согласно проектной документации; - Автоматизация системы пожаротушения, согласно Разработанному проекту; - закуп и монтаж оборудования, согласно проектной документации; - проведение необходимых пуско-наладочных работ и испытаний; - пуск объекта в эксплуатацию после проведения всех пуско- наладочных работ; - еженедельно и ежемесячно предоставлять в Отдел Капитального Строительства статус по выполнению проекта и поэтапное предоставление исполнительно-технической документации в 2-х экземплярах; - ежедневно предоставлять в отдел капитального строительства на месторождении информацию о ходе строительства |
| 5. Основные требования по технологии производства. | Согласно проекту и требованиям СНиП, ВСН ,ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, действующих на территории РК |
| 6. Подрядчик 6.1. Обязанности Подрядчика 6.2. Персонал для строительно-монтажных работ 6.3. Контроль качества выполняемых работ 6.4 Оборудование для строительно-монтажных работ 7. Конкурсное предложение Подрядчика должно включать | - Подрядчик обязуется выполнить строительные работы в соответствии с графиком строительства, утвержденным Компанией. - Компания имеет право изменять график строительства; - Подрядчик должен предоставить Компании уведомление о начале строительных работ на месторождении за 48 часов до начала работ; - Любые изменения, которые могут возникнуть во время выполнения работ, должны быть согласованы с Компанией до начала их осуществления; - Строительные работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Казахстан, а также в соответствии со схемой предоставленной Компанией; - Подрядчик обязуется оформить исполнительную техническую документацию согласно правилам Республики Казахстан и нормам Компании; - В случае проведения любых инженерно - геодезических изысканий, необходимых для данных строительно-монтажных работ Подрядчик обязан произвести их своими силами; - Подрядчик должен предоставить рабочий персонал и администрирование для ведения работ; - Подрядчик должен предоставить список персонала, планируемого для использования в строительно- монтажных работах с предоставлением копии доку- ментов подтверждающих квалификацию (дипломов о высшем, о среднем техническом образовании и сертификаты по обучению) - Подрядчик должен иметь все необходимое оборудование, инструменты и технику для контроля качества, выполняемых работ; - Подрядчик должен иметь сертифицированную лабораторию для контроля качества выполняемых работ или привлечь для данных работ субподрядную организацию; - Подрядчик должен предоставить все оборудование, инструменты и технику для качественного выполнения работ до конца действия договора; - Подрядчик должен обеспечить себя горюче-смазочными материалами на все время выполнения работ; - Все оборудование, инструменты и автомашины Подрядчика должны быть в хорошем эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на месторождении; - Подрядчик ответственен за все расходы по его оборудованию, техники и автомашин, включая техническое обслуживание, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения, весь технический ремонт оборудования и автомашин Подрядчика должны выполняться в нерабочие часы; - Подрядчик должен предоставить окончательную цену за выполнение монтажных работ по позициям, пунктов и подпунктов 4,5 и 6, включая мобилизацию и демобилиза цию с указанием срока строительства работ. - В случае отсутствия каких-либо работ в техническом задании, но при их присутствии в представленной схеме Подрядчик должен также посчитать эти работы и добавить в ценовое предложение. |
| 8. Условия и требования по безопасности, охране здоровья окружающей среды | - Подрядчик обязан ознакомиться с системой менеджмента ОНSАS 18001:2007 и выполнять работу с соблюдением мер безопасности, в соответствии с требованиями Политики Компании по безопасности, охране здоровья и окружающей среды; - Подрядчик должен сохранять территорию в чистоте, в том числе земельный участок для базирования, основательно убирать и вывозить все санитарные отходы, мусор на протяжения всего времени выполнения работ, предоставить информацию о месте и объемах их утилизации. После завершения услуг по контракту выполнить рекультивацию и передать по акту. - Исполнитель должен принять на себя право собственности на все принятые производственные отходы в соответствии с п. 2 статьи 283 Экологического Кодекса Республики Казахстан после их приема оформленного товарно-транспортными накладными, справками, актами и/или контрольного талона; - перед началом работ персонал Подрядчика, работающий на месторождении, должен пройти инструктаж по технике безопасности у инженера по ТБ Заказчика на месторождении. - Персонал Подрядчика обязан при прохождении инструктажа по ТБ иметь при себе средства индивидуальной защиты (каски, противогазы, ботинки со стальным носком и т.п.); - Подрядчик обязуется обеспечить каждого своего работника средствами индивидуальной защиты. Подрядчик не должен вычитывать стоимость средств индивидуальной защиты из зарплаты своих работников; - Подрядчик должен самостоятельно производить платежи в бюджет за загрязнение окружающей среды и несет ответственность перед государственными контролирующими органами за нарушение требований природоохранного законодательства и законодательство по охране труда. |
| 9. Режим работы производства | - Непрерывный вахтовый, с продолжительностью вахты 15 дней. Продолжительность смены – 11 часов плюс 1 час перерыв на обед; |
| 10. Сроки строительно-монтажных работ | 6 месяцев с начала строительства. - Подрядчик должен предоставить: - график производства работ; - график комплектации строительными материалами, конструк- циями и оборудованием; - сметные расчеты ресурсным методом; - Электронная версия графики (график должны быть с указанием стоимости по каждому виду работ, этапу, объекту, комплектации, электронная версия (график работ формат файла программы Microsoft Project), электронная версия локальных смет, сметных расчетов в форматах файлов MS Word или MS Excel в течение двух недель с момента уведомления о том, что Подрядчик стал победителем Тендера. |
| 11. Особые условия | - Подрядчик Подрядчик должен иметь разрешения, лицен зии не ниже 2-категории: на возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, а также предоставить акты выполненных работ; - Подрядчик обязан выполнить своими материалами и своим персоналом все работы, в соответствии с проектной документации, в полном объеме, даже если часть объемов работ отсутствуют в представ- ленной сметной документации Подрядчика. - Подрядчик должен предоставить информацию о наличии производственно-технической базы и предоставить список спецтехники, планируемые для использования в строительно-монтажных работах. Подрядчик должен создать формализованную организацию управления нашим проектом. Организация должна возглавлять ся квалифицированным менеджером проекта, который должен быть уполномочен действовать в качестве представителя Под рядчика. - Подрядчик организует проектную команду, для управления строительными работами на месторож- дении. - Подрядчик осуществляет закуп и доставку всего оборудования и материалов, согласно проектной до- кументации, и включает их в стоимость расчета тендерного предложения. - Все материалы, закупленные Подрядчиком для данного проекта, должны быть согласованы с Заказчиком и иметь соответствующие паспорта и сертификаты; - Все работы Подрядчик обязан провести согласно схеме, с которой он должен ознакомиться в офисе Компании; - Работы не указанные в данном техническом задании, но присутствующие в предоставленной схеме, должны быть выполнены в полном объеме, своими материалами и своим персоналом. Подрядчик должен обеспечить себя на все время проведения строительно-монтажных работ жильем, питанием и медицинским обслуживанием, а также электроэнергией, водой и связью, доставку персонала к месту работ и обратно. - Подрядчик принимает на себя все необходимые расходы, связанные с получением всех необходимых лицензий, разрешений и согласований, разработки ППР и т.д. - Компания оставляет за собой право отстранения от выполнения работ машин и механизмов, приостановления работы оборудования Подрядчиков в случае технического несоответствия стандартам. - В случае если по каким-либо причинам поставка материалов, конструкций, оборудования будет осуществлена Заказчиком, то стоимость договора будет уменьшена на стоимость поставки по ценам Поставщика. - Подрядчик согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», статья 69, гарантирует эксплуатацию объектов не менее 2-х лет. |
| 11. Примечание | По всем вопросом обратиться по адресу: г. Актобе, пр. А.Молдагуловой 46,офис ТОО «Казахойл Актобе»: каб.№16, тел.: 8(7132) 933-180. |

Лот №3 – СМР  «Строительств автодороги на ВПД КУУГ, ПС, ПЗСГ, автовесовая, мачту узла связи   м/р Алибекмола»

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Расположение объекта | Республика Казахстан; Актюбинская область Мугалжарский р-н; объект ТОО «Казахойл Актобе» |
| 2. Вид строительства | Реконструкция. |
| 3. Основание | Схема и дефектный акт от 14.06.2016г. |
| 4. Номенклатура производства 4.1. Предоставление документации | Автодорога на ВПД КУУГ, ПС, ПЗСГ, мачту узла связи, автовесовая - Общая протяженность – 827 м. - выполнить техническую и биологическую рекульти- вацию временно занимаемых земель; - пересечения с существующими инженерными ком муникациями, согласно ТУ. - еженедельно и ежемесячно предоставлять в Отдел Капитального Строительства статус по выполнению проекта и поэтапное предоставление исполнитель но-технической документации в 2-х экземплярах; - ежедневно предоставлять в ОКС на месторождении информацию о ходе строительства |
| 5.Основные требования по техноло- гии производства. | Согласно проекту и требованиям СНиП, ВСН ,ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, действующих на территории РК. |
| 6. Подрядчик 6.1. Обязанности Подрядчика 6.2. Персонал для строительно-монтажных работ 6.3. Контроль качества выполняемых работ 6.4. Оборудование для строительно-монтажных работ . 7. Конкурсное предложение Подрядчика должно включать | - Подрядчик обязуется выполнить строительно-мон- тажные работы в соответствии с графиком строи- тельства, утвержденным Заказчиком; - Заказчик имеет право изменять график строитель- ства; - Подрядчик должен предоставить Заказчику уведо- мление о начале строительных работ на месторож- дении за 48 часов до начала работ; - любые изменения, которые могут возникнуть во вре- мя выполнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком до начала их осуществления; - строительные работы должны быть выполнены в соответствии с нормам и правилам, действующими на территории РК, а также в соответствии с проек- том, предоставленным Заказчиком; - Подрядчик обязуется оформить исполнительно- техническую документацию согласно правилам и нормам РК; - в случае проведения любых инженерно-геодезиче- ских изысканий, необходимых для данных строитель но-монтажных работ Подрядчик обязан произвести их своими силами; - Подрядчик несет все материальные и иные затраты по проведению приемной комиссий и приемке объектов в эксплуатацию. - Подрядчик должен предоставить список персонала, планируемого для использования в строительно- монтажных работах с предоставлением копии доку- ментов подтверждающих квалификацию (дипломов о высшем, о среднем техническом образовании и сертификаты по обучению) - Подрядчик должен иметь все необходимое оборудо вание, инструменты и технику для контроля качес- тва выполняемых работ; - Подрядчик должен иметь сертифицированную лабо раторию для контроля качества выполняемых работ или привлечь к данным работам субподрядную организацию - Подрядчик должен иметь все необходимое оборуд- ование, инструменты и технику для выполнения всех испытаний; - Подрядчик должен предоставить все оборудование, инструменты и технику для качественного выполне- ния работ до конца действия договора; - Подрядчик должен обеспечить себя горюче-сма- зочными материалами на все время выполнения работ; - все оборудование, инструменты и автомашины Подрядчика должны быть в хорошем техническом состоянии и безопасны при их эксплуатации во вре мя работы на месторождении; - Подрядчик ответственен за все расходы по оборуд- ованию, технике и автомашинам, включая техниче- ское обслуживание, а также за расходы по немед- ленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения, весь технический ремонт оборудо вания и автомашин Подрядчика должны выполнять ся в нерабочие часы; - Все материалы, закупаются Подрядчиком для данного проекта, должны быть согласованы с Заказчиком и иметь соответствующие паспорта и сертификаты. - Подрядчик должен предоставить окончательную цену за выполнение строительно-монтажных работ согласно техническому заданию и ПСД включая мобилизацию и демобилизацию с указанием срока строительства работ. - в случае отсутствия каких-либо работ в техническом задании, но при их присутствии в проектной доку- ментации Подрядчик должен также посчитать эти работы и добавить в ценовое предложение. |
| 8. Условия и требования по безопасности, охране здоровья и окружающей среды | - Подрядчик обязан ознакомиться с системой мене- джмента ОНSАS 18001:2007 и выполнять работу с соблюдением мер безопасности, в соответствии тре- бованиями Политики Компании по безопасности, сохранения здоровья и окружающей среды; - Подрядчик должен сохранять территорию в чистоте, в том числе земельный участок для базирования, основательно убирать и вывозить все санитарные отходы, мусор на протяжения всего времени выполнения работ, предоставить информацию о месте и объемах их утилизации. После завершения услуг по контракту выполнить рекультивацию и передать по акту. - Исполнитель должен принять на себя право собственности на все принятые производственные отходы в соответствии с п. 2 статьи 283 Экологического Кодекса Республики Казахстан после их приема оформленного товарно-транспортными накладными, справками, актами и/или контрольного талона; - перед началом работ персонал Подрядчика, работа ющий на месторождении, должен пройти инструк- таж по технике безопасности у инженера по ТБ Заказчика на месторождении;. - персонал Подрядчика обязан при прохождении инс труктажа по ТБ иметь при себе средства индвиду- альной защиты (каски, противогазы, ботинки со стальным носком и т.п.); - Подрядчик обязуется обеспечить каждого своего работника средствами индивидуальной защиты. - Подрядчик не должен вычитывать стоимость сред- ств индивидуальной защиты из зарплаты своих работников; - Подрядчик должен самостоятельно производить - платежи в бюджет за загрязнение окружающей сре- ды и несет ответственность перед государственны- ми контролирующими органами за нарушение требо ваний природоохранного законодательства и законо дательство по охране труда. |
| 9. Режим работы производства | - Непрерывный, вахтовый с продолжительностью вахты 15 дней. Продолжительность смены – 11 часов плюс 1 час перерыв на обед; |
| 10. Сроки строительно-монтажных работ | 4 месяца с начала строительства. - Подрядчик должен предоставить: - потребность людских ресурсов не менее 8 человек. - график производства работ. - график комплектации строительными материалами, конструкциями и оборудованием, - сметные расчеты - Графики (графики должны быть с указанием стои- мости по каждому виду работ, этапу, объекту, ком- плектации), - локальные сметы в ресурсным методом, сметные расчеты предоставляются на бумажном носителе и в электронном вариантах (графики формат файла программы Microsoft Project), электронная версия локальных смет, сметных расчетов в форматах файлов MS Word или MS Excel в течение двух недель с момента уведомления о том, что Подрядчик стал победителем Тендера; |
| 11. Особые условия | - Подрядчик должен иметь разрешения, лицензии не ниже 2 категории на строительство автомобильных дорог III; IV;V- категории; - Подрядчик обязан выполнить своими материалами и своим персоналом все работы, в соответствии с проектной документации, в полном объеме, даже если часть объемов работ отсутствуют в представ- ленной сметной документации Подрядчика. - Подрядчик должен предоставить информацию о наличии производственно-технической базы и предоставить список спецтехники, планируемые для использования в строительно-монтажных работах. - Подрядчик должен создать организацию управления проектом. Организация должна возглавляться ква- лифицированным менеджером проекта, который должен быть уполномочен действовать в качестве представителя Подрядчика. - Подрядчик организует проектную команду, для управления строительными работами на месторож- дении. - Подрядчик осуществляет закуп и доставку всего оборудования и материалов, согласно проектной до- кументации, и включает их в стоимость расчета тендерного предложения. - Подрядчик принимает на себя все необходимые рас- ходы, связанные с получением всех необходимых ли цензий, разрешений, согласований, разработки ППР - Все работы Подрядчик обязан провести согласно проектной документации, с которой он должен оз- накомиться у Заказчика. - Работы не указанные в данном техническом задании, но присутствующие в проектной документации, должны быть выполнены в полном объеме, своими материалами и своим персоналом - Подрядчик обязан провести техническую и биологи ческую рекультивацию нарушенных земель. - Подрядчик должен обеспечить себя на все время проведения строительно-монтажных работ жильем, питанием и медицинским обслуживанием, а также электроэнергией, водой и связью, доставку персона ла к месту работ и обратно. - Подрядчик принимает на себя все необходимые рас- ходы, связанные с получением всех необходимых лицензий, разрешений и согласований, отведение земель, притрассовых и собственных грунтовых карьеров (необходимо приложить подтверждающие документы о наличии грунтовых карьеров).и т.д. - Заказчик оставляет за собой право отстранения от выполнения работ машин и механизмов, приоста- ноления работы оборудования Подрядчика в слу чае технического несоответствия стандартам.; - в случае если по каким-либо причинам поставка ма- териалов, конструкций, оборудования будет осущес- твлена Заказчиком, то стоимость договора будет уменьшена на стоимость поставки цены Поставщика - Подрядчик согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», статья 69, гарантирует эксплуатацию объектов не менее 2-х лет. |
| 12. Примечание | По всем вопросом обратиться по адресу: г. Актобе, пр. А.Молдагуловой 46,офис ТОО «Казахойл Актобе»: каб.№16, тел.: 8(7132) 933-180. |

Лот №4 - СМР «Водопропускные  сооружения и строительство дорог м/р Алибекмола»

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Расположение объекта | Республика Казахстан; Актюбинская область Мугалжарский р-н; объект ТОО «Казахойл Актобе» |
| 2. Вид строительства | Реконструкция. |
| 3. Основание | Схема и дефектный акт от 14.04.2016г. |
| 4. Номенклатура производства 4.1. Предоставление документации | Водопропускные сооружения и строительство дорог; - Водопропускные сооружения диаметром 0,5 – 13шт - Общая протяженность – 2010 м. - выполнить техническую и биологическую рекульти- вацию временно занимаемых земель; - пересечения с существующими инженерными ком Муникациями, согласно ТУ. - еженедельно и ежемесячно предоставлять в Отдел Капитального Строительства статус по выполнению проекта и поэтапное предоставление исполнитель но-технической документации в 2-х экземплярах; - ежедневно предоставлять в ОКС на месторождении информацию о ходе строительства |
| 5.Основные требования по техноло- гии производства. | Согласно проекту и требованиям СНиП, ВСН ,ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, действующих на территории РК. |
| 6. Подрядчик 6.1. Обязанности Подрядчика 6.2. Персонал для строительно-монтажных работ 6.3. Контроль качества выполняемых работ 6.4. Оборудование для строительно-монтажных работ . 7. Конкурсное предложение Подрядчика должно включать | - Подрядчик обязуется выполнить строительно-мон- тажные работы в соответствии с графиком строи- тельства, утвержденным Заказчиком; - Заказчик имеет право изменять график строитель- ства; - Подрядчик должен предоставить Заказчику уведо- мление о начале строительных работ на месторож- дении за 48 часов до начала работ; - любые изменения, которые могут возникнуть во вре- мя выполнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком до начала их осуществления; - строительные работы должны быть выполнены в соответствии с нормам и правилам, действующими на территории РК, а также в соответствии с проек- том, предоставленным Заказчиком; - Подрядчик обязуется оформить исполнительно- техническую документацию согласно правилам и нормам РК; - в случае проведения любых инженерно-геодезиче- ских изысканий, необходимых для данных строитель но-монтажных работ Подрядчик обязан произвести их своими силами; - Подрядчик несет все материальные и иные затраты по проведению приемной комиссий и приемке объектов в эксплуатацию. - Подрядчик должен предоставить список персонала, планируемого для использования в строительно- монтажных работах с предоставлением копии доку- ментов подтверждающих квалификацию (дипломов о высшем, о среднем техническом образовании и сертификаты по обучению) - Подрядчик должен иметь все необходимое оборудо вание, инструменты и технику для контроля качес- тва выполняемых работ; - Подрядчик должен иметь сертифицированную лабо раторию для контроля качества выполняемых работ или привлечь к данным работам субподрядную организацию - Подрядчик должен иметь все необходимое оборуд- ование, инструменты и технику для выполнения всех испытаний; - Подрядчик должен предоставить все оборудование, инструменты и технику для качественного выполне- ния работ до конца действия договора; - Подрядчик должен обеспечить себя горюче-сма- зочными материалами на все время выполнения работ; - все оборудование, инструменты и автомашины Подрядчика должны быть в хорошем техническом состоянии и безопасны при их эксплуатации во вре мя работы на месторождении; - Подрядчик ответственен за все расходы по оборуд- ованию, технике и автомашинам, включая техниче- ское обслуживание, а также за расходы по немед- ленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения, весь технический ремонт оборудо вания и автомашин Подрядчика должны выполнять ся в нерабочие часы; - Все материалы, закупаются Подрядчиком для данного проекта, должны быть согласованы с Заказчиком и иметь соответствующие паспорта и сертификаты. - Подрядчик должен предоставить окончательную цену за выполнение строительно-монтажных работ согласно техническому заданию и ПСД включая мобилизацию и демобилизацию с указанием срока строительства работ. - в случае отсутствия каких-либо работ в техническом задании, но при их присутствии в проектно-сметной документации Подрядчик должен также посчитать эти работы и добавить в ценовое предложение. |
| 8. Условия и требования по безопасности, охране здоровья и окружающей среды | - Подрядчик обязан ознакомиться с системой мене- джмента ОНSАS 18001:2007 и выполнять работу с соблюдением мер безопасности, в соответствии тре- бованиями Политики Компании по безопасности, сохранения здоровья и окружающей среды; - Подрядчик должен сохранять территорию в чистоте, в том числе земельный участок для базирования, основательно убирать и вывозить все санитарные отходы, мусор на протяжения всего времени выполнения работ, предоставить информацию о месте и объемах их утилизации. После завершения услуг по контракту выполнить рекультивацию и передать по акту. - Исполнитель должен принять на себя право Собственности на все принятые производственные отходы в соответствии с п. 2 статьи 283 Экологичес кого Кодекса Республики Казахстан после их приема оформленного товарно- транспортными накладны ми, справками, актами и/или контрольного талона; - перед началом работ персонал Подрядчика, работа ющий на месторождении, должен пройти инструк- таж по технике безопасности у инженера по ТБ Заказчика на месторождении;. - персонал Подрядчика обязан при прохождении инс труктажа по ТБ иметь при себе средства индвиду- альной защиты (каски, противогазы, ботинки со стальным носком и т.п.); - Подрядчик обязуется обеспечить каждого своего работника средствами индивидуальной защиты. - Подрядчик не должен вычитывать стоимость сред- ств индивидуальной защиты из зарплаты своих работников; - Подрядчик должен самостоятельно производить - платежи в бюджет за загрязнение окружающей сре- ды и несет ответственность перед государственны- ми контролирующими органами за нарушение требо ваний природоохранного законодательства и законо дательство по охране труда. |
| 9. Режим работы производства | - Непрерывный, вахтовый с продолжительностью вахты 15 дней. Продолжительность смены – 11 часов плюс 1 час перерыв на обед; |
| 10. Сроки строительно-монтажных работ | 6 месяцев с начала строительства. - Подрядчик должен предоставить: - потребность людских ресурсов не менее 8 человек. - график производства работ. - график комплектации строительными материалами, конструкциями и оборудованием, - сметные расчеты - Графики (графики должны быть с указанием стои- мости по каждому виду работ, этапу, объекту, ком- плектации), - локальные сметы в ресурсным методом, сметные расчеты предоставляются на бумажном носителе и в электронном вариантах (графики формат файла программы Microsoft Project), электронная версия локальных смет, сметных расчетов в форматах файлов MS Word или MS Excel в течение двух недель с момента уведомления о том, что Подрядчик стал победителем Тендера; |
| 11. Особые условия | - Подрядчик должен иметь разрешения, лицензии не ниже 2 категории на строительство автомобильных дорог III; IV;V- категории; - Подрядчик обязан выполнить своими материалами и своим персоналом все работы, в соответствии с проектной документации, в полном объеме, даже если часть объемов работ отсутствуют в представ- ленной сметной документации Подрядчика. - Подрядчик должен предоставить информацию о наличии производственно-технической базы и предоставить список спецтехники, планируемые для использования в строительно-монтажных работах. - Подрядчик должен создать организацию управления проектом. Организация должна возглавляться ква- лифицированным менеджером проекта, который должен быть уполномочен действовать в качестве представителя Подрядчика. - Подрядчик организует проектную команду, для управления строительными работами на месторож- дении. - Подрядчик осуществляет закуп и доставку всего оборудования и материалов, согласно проектной до- кументации, и включает их в стоимость расчета тендерного предложения. - Подрядчик принимает на себя все необходимые рас- ходы, связанные с получением всех необходимых ли цензий, разрешений, согласований, разработки ППР - Все работы Подрядчик обязан провести согласно проектной документации, с которой он должен оз- накомиться у Заказчика. - Работы не указанные в данном техническом зада- нии, но присутствующие в проектной документа- ции, должны быть выполнены в полном объеме, своими материалами и своим персоналом. - Подрядчик обязан провести техническую и биологи ческую рекультивацию нарушенных земель. - Подрядчик должен обеспечить себя на все время проведения строительно-монтажных работ жильем, питанием и медицинским обслуживанием, а также электроэнергией, водой и связью, доставку персона ла к месту работ и обратно. - Подрядчик принимает на себя все необходимые рас- ходы, связанные с получением всех необходимых лицензий, разрешений и согласований, отведение земель, притрассовых и собственных грунтовых карьеров (необходимо приложить подтверждающие документы о наличии грунтовых карьеров).и т.д. - Заказчик оставляет за собой право отстранения от выполнения работ машин и механизмов, приоста- ноления работы оборудования Подрядчика в слу чае технического несоответствия стандартам.; - в случае если по каким-либо причинам поставка ма- териалов, конструкций, оборудования будет осущес- твлена Заказчиком, то стоимость договора будет уменьшена на стоимость поставки цены Поставщика - Подрядчик согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», статья 69, гарантирует эксплуатацию объектов не менее 2-х лет. |
| 12. Примечание | По всем вопросом обратиться по адресу: г. Актобе, пр. А.Молдагуловой 46,офис ТОО «Казахойл Актобе»: каб.№16, тел.: 8(7132) 933-180. |

Лот №5 - «Капитальный ремонт РВС-1000м3 Т-101,Т-102 ЦПНГ Алибекмола»

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Расположение объекта | Республика Казахстан; Актюбинская область Мугалжарский район, месторождение Алибекмола |
| 2. Вид строительства | Ремонтные работы |
| 3. Основание | Дефектные акты от 11.05.2016г |
| 4. Номенклатура производства 4.1. Предоставление документации | - Ремонт РВС Т-101,Т-102 ЦПНГ Алибекмола, согласно перечню и объемам производимых работ, приведенных в дефектной ведомости. - еженедельно и ежемесячно предоставлять в Отдел Капиталь ного Строительства статус по выполнению проекта и поэтап- ное предоставление исполнительно-технической докумен- тации в 2-х экземплярах; - ежедневно предоставлять в ОКС на месторождении инфор- мацию о ходе строительных работ. |
| 5.Основные требования по технологии производства. | Согласно проекту и требованиям СНиП, ВСН ,ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, действующих на территории РК. |
| 6. Подрядчик 6.1. Обязанности Подрядчика 6.2. Персонал для строительно-монтажных работ 6.3. Контроль качества выполняемых работ 6.4. Оборудование для строительно-монтажных работ . 7. Тендерное предложение Подрядчика должно включать | - Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с графиком строительства, утверж- денным Заказчиком;. - Заказчик имеет право изменять график строительства; - Подрядчик должен предоставить Заказчику уведомление о начале строительных работ на месторождении за 48 часов до начала работ; - любые изменения, которые могут возникнуть во время вы- полнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком до начала их осуществления; - строительные работы должны быть выполнены в соответс- твии с нормами и правилами, действующими на территории РК, а также в соответствии с проектом, предоставленной Заказчиком; - Подрядчик обязуется оформить исполнительно- техничес- кую документацию согласно правилам и нормам РК; - в случае проведения любых инженерно-геодезических изыс- каний, необходимых для данных строительно-монтажных работПодрядчик обязан произвести их своими силами; - Подрядчик несет все материальные и иные затраты по про ведению приемочной комиссий и приемке объектов в эксплуатацию. - Подрядчик должен предоставить список персонала, планируемого для использования в строительно- монтажных работах с предоставлением копии доку- ментов подтверждающих квалификацию (дипломов о высшем, о среднем техническом образовании и сертификаты по обучению) Подрядчик должен иметь все необходимое оборудование, инструменты и технику для контроля качества выполняе- мых работ; - Подрядчик должен иметь сертифицированную лаборато- рию для контроля качества выполняемых работ или при- влечь к данным работам субподрядную организацию - Подрядчик должен иметь все необходимое оборудование, инструменты и технику для выполнения всех испытаний; - Подрядчик должен предоставить все оборудование, инст- рументы и технику для качественного выполнения работ до конца действия договора; - Подрядчик должен обеспечить себя горюче-смазочными материалами на все время выполнения работ; все оборудо- вание, инструменты и автомашины - Подрядчика должны быть в хорошем техническом состоя- нии и безопасны при их эксплуатации во время работы на месторождении; - Подрядчик ответственен за все расходы по оборудованию, технике и автомашинам, включая техническое обслужива- ние, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения, весь техниче- ский ремонт оборудования и автомашин Подрядчика долж- ны выполняться в нерабочие часы; - Все оборудование и материалы, закупаются Подрядчиком для данного проекта, должны быть согласованы с Заказ- чиком и иметь соответствующие паспорта и сертификаты. - Подрядчик должен предоставить окончательную цену за выполнение строительно-монтажных работ, согласно техническому заданию и ПСД, включая мобилизацию и демобилизацию с указанием срока строительства работ. - в случае отсутствия каких-либо работ в техническом зада- нии, но при их присутствии в проектно-сметной документа ции Подрядчик должен также посчитать эти работы и доба- вить в ценовое предложение. |
| 8. Условия и требования по безопасности, охране здоровья и окружающей среды | - Подрядчик обязан ознакомиться с системой менеджмента ОНSАS 18001:2007 и выполнять работу с соблюдением мер безопасности, в соответствии требованиями Политики Ком пании по безопасности, сохранения здоровья и окружаю- щей среды; - Подрядчик должен сохранять территорию в чистоте, в том числе земельный участок для базирования, основательно убирать и вывозить все санитарные отходы, мусор на протяжения всего времени выполнения работ, предоставить информацию о месте и объемах их утилизации. После завершения услуг по контракту выполнить рекультивацию и передать по акту. - Исполнитель должен принять на себя право Собственности на все принятые производственные отходы в соответствии с п. 2 статьи 283 Экологического Кодекса Республики Казахстан после их приема оформленного товарно- транспортными накладными, справками, актами и/или контрольного талона; - перед началом работ персонал Подрядчика, работающий на месторождении, должен пройти инструктаж по технике без опасности у инженера по ТБ Заказчика на месторождении;. - персонал Подрядчика обязан при прохождении инструктажа по ТБ иметь при себе средства индивидуальной защиты (каски, противогазы, ботинки со стальным носком) ; - Подрядчик обязуется обеспечить каждого своего работника средствами индивидуальной защиты. - Подрядчик не должен вычитывать стоимость средств индии видуальной защиты из зарплаты своих работников; - Подрядчик должен самостоятельно производить платежи в бюджет за загрязнение окружающей среды и несет ответс- твенность перед государственными контролирующими орга нами за нарушение требований природоохранного законода тельства и законодательство по охране труда. |
| 9. Режим работы производства | - Непрерывный, вахтовый с продолжительностью вахты - 15 дней. Продолжительность смены – 11 часов плюс 1 час перерыв на обед; |
| 10. Сроки строительно-монтажных работ | 6 месяцев с начала строительства. - Подрядчик должен предоставить: - потребность людских ресурсов не менее 3 человек. - график производства работ. - график комплектации строительными материалами, конст- рукциями и оборудованием; - сметные расчеты ресурсным методом. - Графики (графики должны быть с указанием стоимости по каждому виду работ, этапу, объекту, комплектации), локальные сметы, сметные расчеты предоставляются на бу мажном носителе и в электронном вариантах (графики формат файла программы Microsoft Project), электронная версия локальных смет, сметны расчетов в форматах файлов MS Word или MS Excel в течение двух недель с момента уведомления о том, что Подрядчик стал победителем тендера; |
| 11. Особые условия | - Подрядчик Подрядчик должен иметь разрешения, лицензии 2-категории: на возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений; - Подрядчик обязан выполнить своими материалами и своим персоналом все работы, в соответствии с проектной документации, в полном объеме, даже если часть объемов работ отсутствуют в представ- ленной сметной документации Подрядчика. - Подрядчик должен предоставить информацию о наличии производственно-технической базы и предоставить список спецтехники, планируемые для использования в строительно-монтажных работах. - Подрядчик должен создать организацию управления про- ектом. Организация должна возглавляться квалифициро- ванным менеджером проекта, который должен быть уполно мочен действовать в качестве представителя Подрядчика; - Подрядчик организует проектную команду, для управления строительными работами на месторождении; - Подрядчик осуществляет закуп и доставку всего оборудования и материалов, согласно проектной до- кументации, и включает их в стоимость расчета тен- дерного предложения. - Все работы Подрядчик обязан провести согласно предостав ленной ведомости, с которыми он должен ознакомиться в офисе Заказчика; - Работы не указанные в данном техническом зада- нии, но присутствующие в проектной документации, должны быть выполнены в полном объеме, своими материалами и своим персоналом. - Подрядчик должен обеспечить себя на все время проведе- ния строительно-монтажных работ жильем, питанием и ме- дицинским обслуживанием, а также электроэнергией, водой и связью, доставку персонала к месту работ и обратно. - Подрядчик принимает на себя все необходимые расходы, связанные с получением всех необходимых лицензий, разре- шений и согласований, разработки ППР и т.д. - Заказчик оставляет за собой право отстранения от выпол- нения работ машин и механизмов, приостановления работы оборудования Подрядчика в случае технического несоответ- ствия стандартам; - Подрядчик согласно Закону «Об архитектурной, градостро ительной и строительной деятельности в РК»,статья 69, га- рантирует эксплуатацию объектов не менее 2-х лет. |
| 12. Примечание | По всем вопросом обратиться по адресу: г. Актобе, пр. А.Молдагуловой 46,офис ТОО «Казахойл Актобе»: каб.№16, тел.: 8(7132) 933-180. |

Приложение №3 к тендерной документации Контракт № ________ г. Актобе «___» ___________ 2017 г. Настоящий контракт заключен между ТОО «Казахойл Актобе», именуемым здесь и далее «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора г-на Вэн Синфан, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемым здесь и далее «ПОДРЯДЧИК», в лице ___________________ ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», о нижеследующем: - Определения «Аффилированное лицо» означает в отношении Стороны по настоящему Контракту юридическое лицо, которое прямо или косвенно контролируется такой Стороной, прямо или косвенно контролирует такую Сторону или прямо или косвенно контролируется лицом, которое контролирует такую Сторону или контролирует такое лицо. «Контракт» - настоящий документ, включая все приложения к нему, подписанные обеими Сторонами, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами. «Объект» - ______________________________________________ «Работы» - все работы, подлежащие выполнению ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с условиями настоящего Контракта по сооружению Объекта, в том числе строительные, монтажные, пусконаладочные работы и сдача Объекта, а также устранение дефектов. «Временные сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые ПОДРЯДЧИКОМ на Стройплощадке и необходимые для выполнения и завершения Работ. «Стройплощадка» - земельный участок либо место для проведения строительно-монтажных Работ, переданный по акту ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ на период выполнения всех Работ в рамках настоящего Контракта. «Скрытые работы» - Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями таким образом, что их качество и точность невозможно определить. «Разбивка контрактной цены» - распределение общей стоимости Работ по строительству Объекта по Контракту виды работ с четким определением стоимости каждого вида Работ, согласно приложения №2 «Проектная документация» – проект, утвержденная проектно-сметная документация, Техническое задание, технические условия и паспорта на оборудование и материалы, конструкции и комплектующие изделия, документация, получаемая от заводов – изготовителей и другая документация, необходимая для выполнения строительно-монтажных Работ и эксплуатации Объекта. «Исполнительная документация» – комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и установленного оборудования применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная «Строительными нормами и правилами». «Календарный график выполнения Работ» - график выполнения Работ, являющийся Приложением 1 к настоящему Контракту. «План-График» - предоставляемый ПОДРЯДЧИКОМ в двух (2) экземплярах в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания настоящего Контракта подробный план выполнения Работ. «Документы ПОДРЯДЧИКА» - расчеты, компьютерные программы и другое программное обеспечение, чертежи, справочники, модели и другие документы технического характера (при наличии), применяемые ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с настоящим Контрактом. «Банковский день» - день, в который банки открыты для ведения банковских операций в Республике Казахстан. "Территория Контракта" - территория, где будут производиться Работы Подрядчика, обозначенная в Приложении «3». - Предмет Контракта - ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить полный комплекс строительно-монтажных Работ в соответствии с Проектной документацией, на ____________________________________________________________, включая поставку оборудования и материалов, комплекса Работ по входному контролю качества получаемого оборудования и материалов, необходимых для строительства Объекта и систем, входящих в состав проекта на обустройство, с комплектацией Объекта в полном объеме силами ПОДРЯДЧИКА, с обязанностью проведения строительно-монтажных, наладочных работ, комплекса Работ по подготовке и передаче ЗАКАЗЧИКУ Исполнительной, технической и другой документации, результатов испытаний и освидетельствований и других Работ по Объекту и сдать результат работ ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта. - Все требования по объемам, качеству и срокам выполнения Работ установлены настоящим Контрактом, Приложениями №1 «Календарный график выполнения Работ», №2 «Детальная Разбивка контрактной цены», №3 «Техническое задание на строительство», №4 «Положение о взаимоотношениях и разграничении обязанностей и ответственности по безопасному производству Услуг на контрактной территории ТОО «Казахойл Актобе»», №5 «Сводный сметный расчет и локальные сметы» и №6 «Отчетность по доле местного содержания» к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а также Проектной документацией и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, являющимися обязательными для соблюдения Сторонами. - При осуществлении Работ по настоящему Контракту Стороны руководствуются следующим: - Законодательными и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, в том числе регулирующими деятельность в области строительства, энергетики, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и т.д., международными соглашениями и конвенциями, действующими на территории Республики Казахстан; - Положение о взаимоотношениях и разграничении обязанностей и ответственности по безопасному производству Услуг на контрактной территории ТОО «Казахойл Актобе» (Приложение 4); - Проектной документацией и иными регламентами, инструкциями, утвержденными уполномоченным лицом ЗАКАЗЧИКА, которые будут переданы ПОДРЯДЧИКУ при подписании настоящего Контракта или в течение его действия; - Настоящим Контрактом. - В случае расхождения между требованиями документов, указанных в п.2.3., Стороны будут руководствоваться требованиями документа, устанавливающего более строгие требования и стандарты, не противоречащие нормативным документам Республики Казахстан. - Гарантии и заявления - ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что он обладает достаточными техническими знаниями, технологиями и опытом выполнения работ, аналогичных Работам, предусмотренным настоящим Контрактом, располагает оборудованием, машинами, механизмами, приборами, приспособлениями и высококвалифицированным персоналом в мере, необходимой для добросовестного, качественного и полного выполнения Работ по настоящему Контракту, имеет необходимые разрешения, сертификаты и лицензии на право выполнения Работ в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей и законодательством Республики Казахстан. - ПОДРЯДЧИК подтверждает свою осведомленность о правовых основаниях проведения Работ, в т.ч. указанных в п. 2.3. настоящего Контракта, а также о социальных, экологических, физических и климатических условиях, существующих в месте проведения Работ. - ЗАКАЗЧИК гарантирует получение Разрешения на строительство в органах государственного архитектурно-строительного комитета, и ограждает ПОДРЯДЧИКА от какой-либо ответственности, любых исков, штрафов и убытков, вызванных нарушением настоящего положения. В случае если ПОДРЯДЧИК понесет какие-либо расходы или убытки, включая убытки, понесенные в связи с нарушением ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего пункта 3.3. Контракта, ЗАКАЗЧИК обязуется компенсировать ПОДРЯДЧИКУ все такие расходы или убытки в регрессном порядке. ПОДРЯДЧИК гарантирует своевременное получение всех иных разрешений и согласований, необходимых в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения обязательств по настоящему Контракту, и ограждает ЗАКАЗЧИКА от какой-либо ответственности, любых исков, штрафов и убытков, вызванных нарушением настоящего положения. В случае если ЗАКАЗЧИК понесет какие-либо расходы или убытки, включая убытки, понесенные в связи с нарушением ПОДРЯДЧИКОМ условий настоящего пункта 3.3. Контракта, ПОДРЯДЧИК обязуется компенсировать ЗАКАЗЧИКУ все такие расходы или убытки в регрессном порядке. - ПОДРЯДЧИК заявляет, что удовлетворён в том, что касается соответствия и наличия путей доступа на Стройплощадку. ПОДРЯДЧИК должен принять разумные меры к тому, чтобы не допустить повреждения дорог и мостов транспортными средствами ПОДРЯДЧИКА или персоналом ПОДРЯДЧИКА. Эти меры должны включать правильное использование соответствующих транспортных средств и дорог. Если настоящий Контракт не предусматривает иного: (a) ПОДРЯДЧИК должен (по согласованию между Сторонами) отвечать за любое обслуживание подъездных дорог, которое может потребоваться для использования им этих подъездных дорог; (b) ПОДРЯДЧИК должен установить все необходимые знаки и указатели направления вдоль путей доступа и должен получить от соответствующих органов власти любые разрешения, которые могут потребоваться для использования им дорог, знаков и указателей направления; (c) ЗАКАЗЧИК не должен нести ответственность относительно каких-либо претензий, которые могут возникнуть при использовании подъездных дорог или иначе в связи с подъездными дорогами, (d) ЗАКАЗЧИК не гарантирует соответствие или наличие каких-либо конкретных подъездных дорог, и (e) расходы, связанные с несоответствием или отсутствием подъездных дорог, требующихся для использования ПОДРЯДЧИКОМ, несёт ПОДРЯДЧИК. - ЗАКАЗЧИК должен предоставить в распоряжение ПОДРЯДЧИКА все данные, имеющиеся у ЗАКАЗЧИКА, о подземных и гидрологических условиях на Стройплощадке, включая информацию о состоянии окружающей среды. ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что он изучил все полученные данные в соответствии со стандартами, ожидаемыми от опытного международного подрядчика, нанятого по контракту, аналогичному настоящему Контракту. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за толкование всех таких данных, и он гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что ПОДРЯДЧИК принял и проверил такие данные. Таким образом, ПОДРЯДЧИК принимает на себя полную ответственность за неточность и неполноту любой такой информации в той степени, в какой имеющий такую информацию опытный подрядчик мог бы это предвидеть или ожидать, или такой подрядчик мог бы оценить, что такая информация является неточной или неполной. В той мере, в которой это обычно принято (с учётом стоимости и времени), будет считаться, что ЗАКАЗЧИК передал и ПОДРЯДЧИК получил всю необходимую информацию, касающуюся рисков, непредвиденных расходов и прочих обстоятельствах, которые могут отразиться на Работах. Будет считаться, что ПОДРЯДЧИК посетил, изучил и протестировал Стройплощадку. Будет также считаться, что ПОДРЯДЧИК осмотрел и изучил Стройплощадку, ее окрестности, вышеуказанные данные и прочую имеющуюся информацию и был удовлетворён полученными сведениями по всем вопросам, включая (но, не ограничиваясь) следующее: (a) форму и характер Стройплощадки, включая подземные условия, (b) гидрологические и климатические условия, (c) объём и характер Работ, оборудование, материалы и механизмы, необходимые для исполнения и завершения Работ и устранения дефектов, (d) Законодательство, процедуры и трудовую практику, существующие в Республике Казахстан, (e) требования к ПОДРЯДЧИКУ относительно доступа, распределения, Объекта, персонала, энергоснабжения, транспорта, водоснабжения и прочего. Вся информация по Стройплощадке, данные или все типы и результаты испытаний и исследований по Стройплощадке и прилегающим территориям, полученные ПОДРЯДЧИКОМ, являются “Данными по Стройплощадке”. - ПОДРЯДЧИК настоящим гарантирует, что Он удовлетворен относительно верности и достаточности контрактной цены, и Он основывал контрактную цену на данных, толкованиях, необходимой информации, проверках, и удовлетворен по всем соответствующим вопросам, указанных в Пунктах 3.4, 3.5. настоящего Контракта, и всей прочей документации, представленной ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ. Контрактная цена покрывает все обязательства ПОДРЯДЧИКА по настоящему Контракту и все прочее, необходимое для правильного выполнения Работ, завершения поставок и исправления дефектов. - ПОДРЯДЧИК заявляет, что не будет нанимать или не предпримет попытки нанять персонал и рабочую силу из персонала ЗАКАЗЧИКА в течение 3-х лет с момента подписания настоящего Контракта. - Стоимость Работ и дата вступления Контракта в силу - Общая стоимость Работ в рамках настоящего Контракта не может превышать - __________________________________ тенге с учетом НДС 12%. - Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств, за исключением случаев его досрочного прекращения в соответствии с условиями Контракта. - На период действия настоящего Контракта цены остаются неизменными до конца расчетов по Контракту, кроме случаев когда: - причиной изменения стоимости и сроков выполнения Работ явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор); - изменения объемов Работ ЗАКАЗЧИКОМ; - изменения осуществляются с учетом неблагоприятной конъюнктуры рынка. - При соответствующих обоснованиях с учетом неблагоприятной конъюнктуры рынка вышеперечисленные изменения должны оформляться дополнительными соглашениями. - Каждая из Сторон несет самостоятельную ответственность за оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. - Стоимость каждого из видов Работ указана в Детальной разбивке контрактной цены Приложение №2. - В стоимость Работ включены все расходы ПОДРЯДЧИКА связанные с выполнением Работ и его обязательств по Контракту, включая его вознаграждение с проведением, приемочной комиссии. - При изменениях в налоговом законодательстве, нормах и правилах, влекущих для Подрядчика и Заказчика дополнительные расходы, принятых после вступления Контракта в силу, Заказчик и Подрядчик, ввиду взаимной договоренности, должны решить проблему изменения Подрядчиком конкретных цен по отношению к конечной сумме, указанной в пункте 4.1 выше, в результате повышения или снижения налоговых обязательств. Подобные дополнительные суммы налоговых расходов Подрядчика, вызванные изменениями в налоговом законодательстве РК, должны оплачиваться Заказчиком как прибавка к сумме, указанной в пункте 4.1. Аналогичным образом, любые снижения расходов Подрядчика, вызванные изменениями в налоговом законодательстве, должны вычитаться из конечной цены, при этом должны вноситься коррективы в счета, выставляемые Компании для оплаты. УСЛОВИЯ, ВИДЫ, ОБЪЕМ И СПОСОБ ВНЕСЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА - Размер обеспечения гарантии качества составляет 5 (пять) процентов от общей суммы договора о закупках. - Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего договора вносит обеспечение гарантии качества в размере, указанном в п.4.9. - Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения гарантии качества : - гарантийного денежного взноса денег, размещаемых на следующем банковском счете расчетный счет: Актюбинский Филиал, АО «Народный Банк Казахстана» Р/с KZ236010121000033240 (KZT) KZ506010121000033239 (USD) KZ916010121000011937 (RUR) БИК HSBKKZKX БИН 990940002914 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 06001, №0008511 от 01.10.12 г.; - банковской гарантии. В случае предоставления поставщиком банковской гарантии со сроком действия до определенного числа, то такая форма банковской гарантии рассматривается как не соответствующая требованиям Заказчика. - Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору. - гарантии качества поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения срока согласно Статьи 10 настоящего договора. - В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им гарантийных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения гарантии качества возвращается поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения гарантийных обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений гарантийных условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга. гарантии качества Заказчиком не удерживается и поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга. - Сроки и последовательность выполнения Работ - Сроки и последовательность выполнения Работ установлены в Календарном графике выполнения Работ (Приложение №1) - В течение 5 (пяти) календарных дней после подписания настоящего Контракта ПОДРЯДЧИК должен представить ЗАКАЗЧИКУ в двух (2) экземплярах подробный План-График, не противоречащий Календарному графику выполнения Работ в части начала и окончания Работ. ЗАКАЗЧИК будет иметь право предложить разумные поправки к Плану-Графику, а ПОДРЯДЧИК должен такие поправки соответственно внести. План-График должен включать в себя программу сроков проведения соответствующих Работ. ПОДРЯДЧИК также должен представить пересмотренную программу, когда предыдущая программа станет несовместимой с фактическим продвижением вперед или с обязательствами ПОДРЯДЧИКА. Каждое изменение Плана-Графика должно быть сначала одобрено ЗАКАЗЧИКОМ. Несмотря на какие-либо изменения, План-График должен включать: (а) порядок, в котором ПОДРЯДЧИК намеревается выполнять Работы, включая ожидаемые сроки по каждой стадии проекта, Документы ПОДРЯДЧИКА, материально-техническое обеспечение, изготовление оборудования и материалов, доставку на Стройплощадку, строительство, монтаж и тестирование, (b) каждую из указанных стадий Работ по каждому предложенному субподрядчику, (с) последовательность и временные рамки проверок и испытаний, план обеспечения качества всех конструктивных элементов и Работ, и (d) подтверждающий отчет, содержащий: (i) общее описание методов, которые ПОДРЯДЧИК намеревается использовать, а также основных стадий осуществления Работ, и (ii) детали, показывающие разумную оценку ПОДРЯДЧИКОМ количества персонала ПОДРЯДЧИКА каждой категории и каждого типа оборудования, необходимого на Стройплощадке для каждой основной стадии. ПОДРЯДЧИК будет продвигаться в осуществлении Работ в соответствии с Планом-Графиком, с учетом других его обязательств по настоящему Контракту. Персонал ЗАКАЗЧИКА будет иметь право ссылаться на План-График при планировании своих действий. ПОДРЯДЧИК должен незамедлительно направить уведомление ЗАКАЗЧИКУ относительно конкретных обстоятельств, которые могут негативно повлиять на Работы, повысить контрактную цену или задержать выполнение Работ. ЗАКАЗЧИК может потребовать, чтобы ПОДРЯДЧИК представил оценку ожидаемого эффекта от данных обстоятельств и/или свои предложения. Если в какое-либо время ЗАКАЗЧИК направит уведомление ПОДРЯДЧИКУ о том, что План-График оказывается несоответствующим настоящему Контракту, или является несовместимым с фактическим прогрессом и заявленными намерениями ПОДРЯДЧИКА, то ПОДРЯДЧИК должен в соответствии с настоящим Пунктом представить ЗАКАЗЧИКУ на согласование пересмотренный План-График без изменения окончательных сроков строительства. - В случае, если Подрядчик не приступает в течение 15 рабочих дней или отстает от графика выполнения работ, указанного в настоящем Контракте на срок более 1 месяца и окончание ее к сроку становится явно невозможным не по вине Заказчика, Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков. - Обеспечение материалами и оборудованием - ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство поставить оборудование и материалы, изделия и кабельную продукцию, необходимую для строительства Объекта и выполнения полного объема Работ в соответствии с Техническим заданием и Проектной документацией. При этом ЗАКАЗЧИК осуществляет приемку оборудования и материалов. - Все поставляемое ПОДРЯДЧИКОМ оборудование, кабельная продукция, приборы, изделия, конструкции и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. ПОДРЯДЧИК перед закупкой и поставкой любых материалов и оборудования на Объект обязан согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ производителя продукции, и только после получения согласия ЗАКАЗЧИКА поставить их на Объект строительства. При этом, ЗАКАЗЧИК должен рассмотреть направленные ему на утверждение документы в течение 10-ти (десяти) рабочих дней и уведомить ПОДРЯДЧИКА о своем решении. Если ЗАКАЗЧИК в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления ПОДРЯДЧИКА не представляет возражений, будет считаться, что ПОДРЯДЧИК согласовал с ЗАКАЗЧИКОМ всё поставляемое оборудование и материалы (товарно-материальные ценности). Копии сертификатов, технических паспортов и т.п., а также, в случае необходимости их заверенные переводы на русский язык, должны быть предоставлены ЗАКАЗЧИКУ до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. - ПОДРЯДЧИК несет ответственность за: - сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки Объекта по акту приемочной комиссии; - соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, указанным в Проектной документации, государственным стандартам Республики Казахстан и техническим условиям, представленным местными или государственными органами; - обеспечение складирования оборудования и материалов на площадках, подготовленных для такого вида Работ в соответствии с пунктом 6.3.1. настоящего Контракта, с соблюдением всех норм складирования и погрузочно-разгрузочных Работ, обеспечение ограждения, освещения, охраны и наблюдения за складскими и погрузочно-разгрузочными Работами до их завершения и сдачи; - использование или применение оборудования, кабельной продукции, приборов, изделий, конструкций и материалов без согласия на это ЗАКАЗЧИКА; - обнаруживающуюся невозможность использования предоставленных оборудования и материалов. - Обязанности ПОДРЯДЧИКА Для надлежащего исполнения настоящего Контракта в счет стоимости указанной в Статье 4 ПОДРЯДЧИК обязан: - Выполнить Работы в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего Контракта, Проектной документации и предъявить, приемочной комиссии: При этом недостатки Работ, выявленные, приемочной комиссией, должны быть устранены ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, в течение срока, определенного, приемочной комиссией. - Предоставить ЗАКАЗЧИКУ уведомление о начале работ на Объекте за 48 (сорок восемь) часов до начала работ. - В случае назначения ЗАКАЗЧИКОМ компании-инженера или компании, осуществляющей технический надзор, заключить дополнительное соглашение (при необходимости) к настоящему Контракту, регламентирующее взаимоотношение ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИКА и компании-инженера. - Обеспечить: - сооружение на территории производства Работ необходимых мест (площадок) складирования, временных зданий и сооружений, обеспечивающих работу и проживание персонала ПОДРЯДЧИКА; - качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями ЗАКАЗЧИКА; - Подрядчик должен соблюдать общественный порядок на территории Контракта; - предоставление ЗАКАЗЧИКУ информации о ходе Работ в соответствии с п. 9.7. настоящего Контракта; - предоставление до начала приёмных испытаний ЗАКАЗЧИКУ Исполнительной «монтажной» документации и руководства по эксплуатации и обслуживанию Объекта в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих их оформление, но, в любом случае, достаточно подробные, чтобы ЗАКАЗЧИК мог осуществлять эксплуатацию, обслуживание, демонтаж, монтаж, регулировку и ремонт этой части или в целом системы Объекта. Эта часть или целиком система Объект не может считаться завершённой с точки зрения приёмки, пока эти документы и руководства не будут представлены ЗАКАЗЧИКУ; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, - страхование за свой счет рисков, связанных с проведением всех Работ, в соответствии со статьей 11 настоящего Контракта. - постоянное присутствие на объекте рабочего персонала, ИТР, автотранспорта и техники в количестве, необходимом для своевременного выполнения любого объема работ по данному Контракту. - обеспечить свой персонал питанием, проживанием питьевой водой и связью за свой счет. - Подрядчик должен обеспечить себя всем транспортом и оборудованием для выполнения строительных работ. Оборудование ПОДРЯДЧИКА должно использоваться только по целевому предназначению и содержаться в хорошем рабочем состоянии. ПОДРЯДЧИК должен удостовериться в том, что оборудование, используемое в зимние месяцы, соответственно подготовлено к зимнему периоду. Подрядчик должен удостовериться, что опытный персонал постоянно проверяет все временное электрооборудование и малую механизацию. - Осуществлять систематическую, а по завершении Работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. Содержать территорию производства Работ, включая прилегающие участки дорог, в надлежащей чистоте, осуществлять вывоз строительного мусора со Стройплощадки и иной территории производства Работ в период строительства в места, указанные ЗАКАЗЧИКОМ. - В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных Работ вывезти за пределы Стройплощадки и иной территории производства Работ, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, приборы, инвентарь, конструкции, мусор, демонтировать возведенные им Временные сооружения и рекультивировать временно используемые территории с подписанием акта о передаче земельного участка ЗАКАЗЧИКУ. - Сохранить схемы расположения и таблицы координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных Работах в период строительства Объекта, и по завершению строительство передать их ЗАКАЗЧИКУ. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к исходным геодезическим точкам, линиям и уровням, а также за правильность положения высотных отметок и размеров, а также соответствие разбивочных осей. - Если в процессе выполнения Работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических Работах, ПОДРЯДЧИК вносит соответствующие исправления. - При полном завершении Работ в 3-дневный срок известить об этом ЗАКАЗЧИКА. - Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ; - иных не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. Календарный график работ в связи с приостановкой работ по указанным обстоятельствам смещается на срок приостановления работ. - Исполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные указания ЗАКАЗЧИКА, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА. - Отвечать за адекватность, стабильность и безопасность всех Работ на Стройплощадке и всех методов строительства. ПОДРЯДЧИК (i) отвечает за все Документы ПОДРЯДЧИКА, строительство Временных сооружений и разработку конструкторской документации по каждой позиции оборудования и материалов поставки ПОДРЯДЧИКА, как это требуется для соответствия Контракту, (ii) несёт единоличную ответственность и освобождает ЗАКАЗЧИКА от ответственности (включая компенсацию юридических гонораров и текущих расходов) в отношении какого-либо ущерба, потерь и претензий любой третьей стороны, следующих прямо или косвенно из действий или бездействия ПОДРЯДЧИКА или его субподрядчиков внутри Стройплощадки или за ее пределами, и (iii) несет иную ответственность за разработку проектов производства Работ и другую Проектную документацию которую разрабатывает ПОДРЯДЧИК для целей реализации настоящего Контракта – кроме разработки рабочей документации, поставку оборудования и материалов, строительство и документальное оформление Работ. - ПОДРЯДЧИК отвечает за всё энергоснабжение, водоснабжение и прочие услуги, которые могут ему потребоваться. ПОДРЯДЧИК имеет право пользоваться для целей Работ услугами поставщиков электроэнергии, воды, газа и прочими услугами, доступ к которым может иметься на территории производства Работ, данные по этим услугам и цены должны быть указаны в первоначальном коммерческом предложении, и входить в цену Контракта. ПОДРЯДЧИК должен за свой счёт привлечь третью сторону, одобренную ЗАКАЗЧИКОМ, для поставки и установки любой аппаратуры и оборудования, необходимого для использования ПОДРЯДЧИКОМ этих услуг и для измерения использованных количеств электроэнергии, воды, газа и прочих услуг. - Обеспечить и нести ответственность за установление всех Временных сооружений (включая дороги, пешеходные дорожки, знаки, перила и ограждения), которые могут оказаться необходимыми в связи с исполнением Работ, для использования или обеспечения безопасности работников ПОДРЯДЧИКА, субподрядчиков, ЗАКАЗЧИКА, компании-инженера, представителей инспектирующих государственных органов и других лиц, имеющих отношение к процессу выполнения Работ и находящихся или могущих находиться на Стройплощадке, в местах временного размещения персонала, оборудования и материалов и в местах проведения любых Работ, производимых в рамках реализации настоящего Контракта, в том числе населения, владельцев близлежащих земельных участков и проживающих на них людей. - Подрядчик на время строительства должен обеспечить себя телефонной или радиосвязью. - Получить предварительное письменное согласие ЗАКАЗЧИКА на заключение Контрактов подряда с субподрядчиками и нести ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за надлежащее исполнение Работ по настоящему Контракту его субподрядчиками. - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. - Назначить представителя ПОДРЯДЧИКА и предоставить ему все полномочия, необходимые для того, чтобы действовать от лица ПОДРЯДЧИКА в рамках настоящего Контракта. ПОДРЯДЧИК должен в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания настоящего Контракта представить на утверждение ЗАКАЗЧИКА фамилию и сведения о лице, которое ПОДРЯДЧИК предлагает назначить представителем ПОДРЯДЧИКА. Если в согласии будет отказано, или согласие будет впоследствии отозвано, или если назначенное лицо не сможет исполнять обязанности представителя ПОДРЯДЧИКА, то ПОДРЯДЧИК должен будет в течение 5 (пяти) календарных дней предложить фамилию и сведения о другом подходящем для такого назначения лице. ПОДРЯДЧИК не может без предварительного согласия ЗАКАЗЧИКА, отозвать назначенного представителя ПОДРЯДЧИКА или назначить вместо него другое лицо. Вся работа представителя ПОДРЯДЧИКА должна заключаться в руководстве Работами в рамках исполнения ПОДРЯДЧИКОМ настоящего Контракта. Представитель ПОДРЯДЧИКА вправе от имени ПОДРЯДЧИКА вести переговоры по техническим вопросам осуществления Работ с представителями ЗАКАЗЧИКА, подписывать акты промежуточной приемки фактически выполненных Работ, акты освидетельствования Скрытых работ, акты о результатах проведения испытаний, удостоверять записи в журнале производства Работ, получать уведомления и запросы ЗАКАЗЧИКА. Если представитель ПОДРЯДЧИКА должен временно отсутствовать на Стройплощадке во время исполнения Работ, то вместо него должно быть назначено другое подходящее лицо, с предварительного согласия ЗАКАЗЧИКА, и ЗАКАЗЧИК должен быть соответственно проинформирован о таком назначении. - ПОДРЯДЧИК должен выступать как единая структура и отвечать перед ЗАКАЗЧИКОМ как одна организация. ПОДРЯДЧИК должен создать формализованную организацию управления проектом. Организация должна возглавляться квалифицированным менеджером проекта, который должен быть уполномочен действовать в качестве представителя ПОДРЯДЧИКА. Как минимум, менеджер проекта должен отвечать за руководство следующими функциями: - Охрана труда и техника безопасности; - Управление качеством/Контроль качества; - Обслуживание Проекта (администрация, планирование, контроль затрат); - Комплектация; - Строительство; - Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию. На период строительства ПОДРЯДЧИК создает Строительную Группу. ПОДРЯДЧИК должен располагать независимой Группой по Контролю за Качеством сварных соединений. Строительная Группа будет нести ответственность за обеспечение соответствия строительным стандартам, на которые идет ссылка в проектной документации, и стандартам СНиП. ПОДРЯДЧИК также несет ответственность за соответствие нормативным актам РК и принятие проверок любых контролирующих органов. ПОДРЯДЧИК должен основывать свой график на 24-часовой сменной работе, насколько это возможно. Также ПОДРЯДЧИК должен разработать рабочий план на зимний период и предоставить оборудование, необходимое для продолжения работ в течение зимнего периода (обогреваемые контейнера, проживание, дизельный вентиляторный обогреватель, плиты и т.д.). Считается, что зимний период включает прохладный сезон, предшествующий зиме. ПОДРЯДЧИК должен представить предполагаемую детализированную организационную структуру проекта c указанием людей, назначенных на ключевые роли, а также их резюме. ЗАКАЗЧИК сохраняет за собой право отказаться от любого из предложенных специалистов, и ПОДРЯДЧИК должен будет представить замену. ПОДРЯДЧИК должен открыть представительский офис в г. Актобе. - После подписания Контракта, ПОДРЯДЧИК должен подготовить Строительный Лагерь на месте производства Работ. Лагерь должен быть огорожен и охраняем. Как минимум, этот лагерь должен включать следующее: - Жильё и столовая; - Пункт медицинской помощи (24-часовое обслуживание); - Офисы; - Цех(-а) по изготовлению трубных узлов и деталей; - Складское помещение; - Цех по техническому обслуживанию транспорта и оборудования ПОДРЯДЧИКА; - Склад горючего для транспорта и оборудования ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК должен осуществить строительство данных сооружений в соответствии со стандартами, приемлемыми для контролирующих органов Республики Казахстан и ЗАКАЗЧИКА, а так же процедурой ЗАКАЗЧИКА в отношении предотвращения употребления алкоголя и наркотиков. 7.21. ПОДРЯДЧИК обязан выполнить своими материалами и своим персоналом все работы, в соответствии с проектной документации, в полном объеме, даже если часть объемов работ отсутствуют в представленной сметной документации ПОДРЯДЧИКА. 7.22. ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить __% местного содержания в настоящем Контракте. 7.23. ПОДРЯДЧИК обязуется представлять ежеквартально в срок до третьего числа следующего за отчетным кварталом, ЗАКАЗЧИКУ отчетность по доле местного содержания и подтверждающие документы (сертификат происхождения товара формы СТ-KZ) по форме согласно Приложению №6 к настоящему Контракту. 7.24. ПОДРЯДЧИК обязан предоставить вместе с окончательным Актом оказанных Услуг отчетность по доле местного содержания по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту. 7.25. В случае запроса ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязан предоставить отчетность по доле местного содержания в течение 5 (пяти) календарных дней. 7.26. Местное содержание в товарах, работах, услугах рассчитывается в соответствии с Единой Методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан. 7.27. В случае отказа или уклонения Подрядчика от уплаты неустойки или штрафа Заказчик имеет право удержать подлежащие уплате суммы неустойки/штрафа из любого платежа, подлежащего уплате Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом. Оплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств по настоящему Контракту не освобождает данную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Контракту. - Обязанности ЗАКАЗЧИКА - Для надлежащего исполнения настоящего Контракта ЗАКАЗЧИК обязан: - Передать в 3-дневный срок со дня подписания настоящего Контракта ПОДРЯДЧИКУ Проектную документацию, утвержденную ЗАКАЗЧИКОМ, в имеющемся объеме и формате по акту, подписанному ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ, на период строительства Объекта и Стройплощадку, пригодную для производства Работ. - Произвести приемку и оплату выполненных объемов Работ ПОДРЯДЧИКОМ по факту в соответствии с действующими нормативными актами Республики Казахстан. - В случае внесения изменений в переданную ПОДРЯДЧИКУ рабочую Проектную документацию ЗАКАЗЧИК обязан до начала производства Работ по измененной документации передать ПОДРЯДЧИКУ уточненную документацию. - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. - ЗАКАЗЧИК не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала ПОДРЯДЧИКА. - Обеспечить присутствие на Объектах 2х представителей Технадзора ЗАКАЗЧИКА для контроля за проведением Работ. - Осуществлять приемку Скрытых работ согласно срокам, определенным п. 13.2. настоящего Контракта. - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах, работах, услугах. - Контроль и надзор за выполнением Работ - ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта назначит приказом своего представителя на Стройплощадке, который от имени ЗАКАЗЧИКА совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформляет акты на выполненные Работы, осуществляет технический надзор за ходом и контроль за качеством выполняемых Работ, соблюдением План-Графика Работ, качеством используемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов и соответствия используемого оборудования условиям Контракта и Проектной документации. - Представитель ЗАКАЗЧИКА имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. - Представители ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА на Стройплощадке регулярно проводят совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении Работ. - С момента начала до завершения всех Работ ПОДРЯДЧИК обязан вести журнал производства Работ, а так же другую исполнительную документацию в соответствии с ВСН 012-88 часть 2, в котором отражается весь ход фактического производства Работ с указанием количества и качества используемых материалов, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания Работ, принятия Работ, проведения испытаний, информация о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, и другие факторы, влияющие на окончательный срок завершения строительства). При этом ПОДРЯДЧИК обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА представить документы, подтверждающие сведения, заносимые в журнал производства Работ. - Если ЗАКАЗЧИК не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями ПОДРЯДЧИКА, то он излагает свое мнение в журнале производства Работ. - ПОДРЯДЧИК обязан в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных ЗАКАЗЧИКОМ в журнале производства Работ. Немотивированный отказ или уклонение от устранения таких недостатков будет квалифицироваться как нарушение качества выполняемых Работ. 9.7. ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты о ходе Работ и направлять отчеты ЗАКАЗЧИКУ или назначенному приказом ЗАКАЗЧИКА уполномоченному лицу в трех экземплярах. Первый отчёт должен охватывать период до конца первого календарного месяца, следующего за датой начала Работ. После этого отчёты должны подаваться ежемесячно, в течение 5 дней после окончания периода, охватываемого каждым соответствующим отчётом. Однако ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ или назначенному приказом ЗАКАЗЧИКА уполномоченному лицу на ежедневной основе определенную информацию, относящуюся к Работам или каждому Участку, по форме, представленной ЗАКАЗЧИКОМ. Отчёты должны подаваться до тех пор, пока ЗАКАЗЧИК не уведомит ПОДРЯДЧИКА, и, по крайней мере, до окончания ПОДРЯДЧИКОМ всех Работ, которые будут указаны как невыполненные на дату завершения Работ в акте приёмки Работ. Каждый еженедельный и ежемесячный отчёт должен включать следующее: (a) графики и подробное описание хода выполнения Работ, включая каждый этап строительства Объекта (если таковые имеются), Документы ПОДРЯДЧИКА, закупку, производство, поставку на Стройплощадку оборудования и материалов, строительство, возведение конструкций и испытания, включая описание этапов Работ, выполненных каждым субподрядчиком, указывая процентный показатель к общему прогрессу; (b) расходы по строительству Объекта на месячной основе; (с) фотографии, отображающие состояние производства и ход Работ на Стройплощадке; (d) по каждой основной позиции машин и материалов - наименование изготовителя, место производства, процент выполнения и наступившие или ожидаемые даты: (i) начала производства, (ii) проверок со стороны ПОДРЯДЧИКА, (iii) испытаний, и (iv) отгрузки и доставки на Стройплощадку; (e) детальные сведения о персонале, оборудовании и материалах поставки ПОДРЯДЧИКА; (f) копии документов, касающихся обеспечения качества, результаты испытаний и копии сертификатов на материалы; (g) список уведомлений и предписаний, направленных авторским и техническим надзором; (h) статистика по технике безопасности, включая сведения обо всех опасных авариях и деятельности, связанной с аспектами охраны окружающей среды и общественных связей; и (i) сравнение реального и запланированного хода Работ, включая сведения обо всех событиях и обстоятельствах, способных помешать завершению Работ в соответствии с настоящим Контрактом, и меры, которые приняты (или должны быть приняты) для предотвращения задержек. (j) зоны риска и корректирующих действий, и (k) основные позиции на последующий месяц. - ПОДРЯДЧИК предоставляет до 2-го числа каждого месяца план работ на текущий и следующий месяца в согласованном с ЗАКАЗЧИКОМ формате. - Осуществляя контроль за проведением Работ, ЗАКАЗЧИК не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА. - ПОДРЯДЧИК должен нести ответственность по осуществлению контроля качества Работ. ПОДРЯДЧИК должен иметь квалифицированно подобранные кадры, зарегистрированные в Горгостехнадзоре г.Актобе для выполнения инспекционных работ. - ПОДРЯДЧИК должен подготовить полноценный комплекс процедур проведения сварочных работ. Данные процедуры должны пройти предварительную аттестацию и утверждены ГГТН. Все отдельные процедуры должны быть утверждены ПОДРЯДЧИКОМ. - Представитель ПОДРЯДЧИКА на месте выполнения Работ ежедневно представляет представителю ЗАКАЗЧИКА на месте выполнения Работ объем выполненных работ за день, с указанием количества людей и спец.техники. - Гарантии качества по сданным Работам - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Контракту. - Гарантийный срок эксплуатации Объекта при условии соблюдения соответствующих норм и правил эксплуатации – 24 месяца с момента приемки Объекта по акту приемочной комиссии. - Гарантия качества выполнения работ (5% общей стоимости Договора) возвращается подрядчику в случае отсутствия претензий к качеству выполнения работ по истечению 12 месяцев с даты подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию. По письменному обращению Подрядной организацией. - Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и/или на период, в течение которого ЗАКАЗЧИК был лишен возможности эксплуатировать Объект по причине таких дефектов. - Наличие дефектов фиксируется двухсторонним актом ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК устанавливает разумный срок для устранения дефектов. - При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок их освидетельствование осуществляется соответствующей рабочей комиссией, что не исключает права Сторон обратиться в соответствующий суд по данному вопросу. - ЗАКАЗЧИК вправе устранить дефекты собственными или привлеченными средствами и потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения своих расходов на устранение дефектов в период гарантийного срока эксплуатации. - Страхование 11.1. В течение срока действия настоящего Контракта ПОДРЯДЧИК должен иметь все виды обязательного страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. - Порядок оплаты Работ - ЗАКАЗЧИК оплачивает выполненные работы по окончании каждого месяца после подписания сторонами соответствующих актов приема выполненных работ. - По мере выполнения объемов Работ по настоящему Контракту в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акты выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца: - Подписанный ПОДРЯДЧИКОМ и подтвержденный ЗАКАЗЧИКОМ акт сдачи-приемки выполненных объемов Работ по исполненному этапу в двух экземплярах по форме №2 и №3. Обязательным приложением к актам по форме №2 и №3 является исполнительная документация. - Счет-фактуру, выставленную в соответствии с выполненным объемом Работ, в двух экземплярах в форме, утвержденной налоговым законодательством Республики Казахстан. - Срок оплаты счета-фактуры составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента регистрации счета-фактуры в канцелярии ЗАКАЗЧИКА. - Все документы, приготовленные с ошибками, будут возвращены ПОДРЯДЧИКУ с официальной просьбой представить правильную версию документов. В этом случае датой получения документа будет считаться дата получения правильной версии документа. - Оплата любых счетов-фактур не затрагивает права ЗАКАЗЧИКА на проверку правильности их оформления в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты получения соответствующего счета-фактуры. ЗАКАЗЧИК направит ПОДРЯДЧИКУ письменное извещение о несогласии с каким-либо статьями или статьей затрат ПОДРЯДЧИКА с указанием причин такого несогласия. - Комиссионные, связанные с банковскими расходами и зачислением средств, каждая из Сторон несет самостоятельно. - При оплате счетов-фактур удерживается 5% от общей суммы акта сдачи-приемки выполненных объемов работ. Окончательный платеж, удержанных с каждой счет-фактуры сумм будет осуществлен только после получения ЗАКАЗЧИКОМ подписанного Акта государственной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию. - Сдача и приемка выполненных Работ - Выполненные объемы Работ должны оформляться в соответствии с формами отчетности. - ПОДРЯДЧИК письменно информирует ЗАКАЗЧИКА за 1 (один) день до начала фактической приемки отдельных ответственных конструкций, Скрытых работ и пуско-наладочных Работ по мере их готовности. - ЗАКАЗЧИК приступает к приемке выполненного объема Работ через 2 дня после получения сообщения ПОДРЯДЧИКА об их готовности к сдаче. - Готовность принимаемых конструкций и Работ подтверждается подписанием ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования Скрытых работ. - При наличии замечаний, ЗАКАЗЧИК должен подробно описать конкретный характер недостатков в выполненной Работе и, в необходимых случаях, указать Статью или пункт настоящего Контракта, содержащий обязательства ПОДРЯДЧИКА, которые были им нарушены. - ПОДРЯДЧИК должен в течение 5 (пять) календарных дней на свой собственный риск и за свой счет устранить все недостатки и представить результаты Работ на новое рассмотрение ЗАКАЗЧИКУ. Процедура приёмки Работ повторяется до момента получения результата, удовлетворяющего требованиям ЗАКАЗЧИКА. При этом наступлении обязанности ЗАКАЗЧИКА по оплате фактических выполненных объемов Работ продлевается на срок такой доработки. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА устранить недостатки в выполненной Работе, ЗАКАЗЧИК имеет право не оплачивать стоимость Работ. Работы в этом случае считаются невыполненными в установленный Календарным графиком выполнения Работ срок. - ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА, внесенного в журнал производства Работ. - Приемка результатов полностью завершенных Работ осуществляется в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания Контракта, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в Республике Казахстан. - ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5 (пять) Банковских дней до начала приемки результата полностью выполненных им Работ два экземпляра Исполнительной документации. Не предоставление исполнительно-технической документации является основанием для мотивированного отказа оплаты услуг. - Сдача результата полностью выполненных Работ ПОДРЯДЧИКОМ и приемка их оформляются Актом приемочной комиссией, назначенной ЗАКАЗЧИКОМ, подписанным обеими Сторонами. При наличии замечаний приемочной комиссии Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. - ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от приемки выполненных ПОДРЯДЧИКОМ Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены ПОДРЯДЧИКОМ. - В случае выполнения Работ не в полном объеме ЗАКАЗЧИК вправе не принимать результат Работ до полного их завершения. - Изменение условий Контракта Изменение внутренних условий строительства - ПОДРЯДЧИК, обнаруживший в ходе строительства не учтенные Проектной документацией Работы и в связи с этим необходимость дополнительных Работ и увеличения стоимости строительства по настоящему Контракту, обязан сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ. - При неполучении от ЗАКАЗЧИКА ответа на свое обращение в течение 5 (пять) календарных дней, ПОДРЯДЧИК обязан приостановить соответствующие Работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных Работ. - Превышение ПОДРЯДЧИКОМ проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением Сторон, не оплачивается ПОДРЯДЧИКУ. - ПОДРЯДЧИК, не выполнивший обязанности, установленные п.п.14.1 и 14.2 настоящего Контракта, лишается права требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты выполненных им дополнительных Работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах ЗАКАЗЧИКА, в частности, в связи с тем, что приостановление Работы могло привести к гибели или повреждению Объекта, срыву сроков производства отдельных видов СМР и объекта в целом. - При согласии ЗАКАЗЧИКА на дополнительные Работы и их оплату ПОДРЯДЧИК вправе отказаться от выполнения указанных Работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности ПОДРЯДЧИКА либо не могут быть выполнены ПОДРЯДЧИКОМ по не зависящим от него причинам. Изменение внешних условий строительства Форс-мажорные условия - Сторона не признается ответственной за неисполнение какого-либо из своих обязательств, если она докажет: - что такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее контроля; - что от нее нельзя было разумно ожидать в момент заключения Контракта принятия во внимание данного препятствия или его последствий для исполнения Контракта; - что она не могла разумно избежать или преодолеть такое препятствие или по крайней мере его последствия. - Препятствие, указанное в п.14.6 настоящего Контракта, может произойти по причине нижепоименованных событий, перечень которых не является исчерпывающим: (а) объявленная или необъявленная война, гражданская война, беспорядки и революции; (b) стихийные бедствия, ураганы, землетрясения, наводнения, разрушение в результате молнии; (c) взрывы, пожары, разрушения машин и любых установок; (d) действия и бездействия властей, законные или незаконные. - Претендующая на освобождение от ответственности сторона должна, как только это станет возможным сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение ею обязательства, станут ей известны, сообщить другой стороне об этом препятствии и влиянии его последствий на выполнение ею своих обязательств. По прекращении основания освобождения от ответственности также должно быть направлено извещение. Основание освобождения от ответственности имеет силу с момента его наступления или, если уведомление не было сделано своевременно, с момента подачи такого уведомления. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую сторону ответственность за убытки, которых в противном случае можно было избежать. - Основание освобождения от ответственности в соответствии с настоящей оговоркой освобождает нарушившую Сторону от возмещения убытков, уплаты штрафных и иных договорных санкций. Кроме того, такое основание отодвигает срок исполнения на разумный период времени, исключая тем самым возможное право другой Стороны на расторжение или аннулирование Контракта. При определении, что понимается под разумным периодом времени, должна учитываться способность нарушившей Стороны возобновить свое исполнение, а также заинтересованность другой Стороны в получении такого исполнения, несмотря на просрочку. В ожидании исполнения нарушившей стороной ее обязательств другая Сторона может приостановить исполнение своих соответствующих обязательств. - Если основания освобождения от ответственности продолжаются более 10 дней, то любая из Сторон вправе отказаться от Контракта, направив об этом уведомление. Прочие изменения - Ни одна из Сторон не может передать права по настоящему Контракту полностью или частично или любые преимущества или имущественные права по Контракту без предварительного письменного согласия другой Стороны, выдаваемого по единоличному усмотрению такой другой Стороны. Однако, несмотря на вышеизложенное, ЗАКАЗЧИК вправе передать или переуступить свои права и/или обязательства по настоящему Контракту любому из своих Аффилированных лиц. - Охрана Работ - ПОДРЯДЧИК обеспечит надлежащую охрану выполненных Работ, материалов, оборудования, строительной техники, Временных сооружений и другого имущества на территории производства Работ, жизни и здоровья людей, занятых на выполнении Работ, от даты начала Работ и до даты завершения строительства и приемки по акту приемочной комиссии завершенного строительством Объекта. - Ответственность за сохранность построенных сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки завершенного строительством Объекта по акту приемочной комиссии несет ЗАКАЗЧИК. - ПОДРЯДЧИК обеспечит проведение мероприятий по охране общественного порядка в местах временного проживания персонала ПОДРЯДЧИКА. - Имущественная Ответственность - ЗАКАЗЧИК за нарушение обязательств по настоящему Контракту уплачивает ПОДРЯДЧИКУ: - за задержку расчетов за фактические выполненные объемы Работ – штрафную неустойку в размере 0,1 % стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки. При этом общая сумма штрафной неустойки, начисляемой по настоящему пункту, не должна в совокупности превышать 5% от общей цены Контракта. - ПОДРЯДЧИК при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает ЗАКАЗЧИКУ: 16.2.1 за нарушение установленных начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, - штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости незавершенных Работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Контракта. 16.2.2. за не своевременное исполнение/неисполнение обязательств по представлению документов, отчетности, обязательств (в том числе согласно статье 16 настоящего Контракта) по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ или уведомлению ЗАКАЗЧИКА, предусмотренных настоящим Контрактом, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1% от стоимости настоящего Контракта за каждое такое неисполнение/несвоевременное исполнение, но не более 5% от общей стоимости Контракта. - До сдачи завершенного строительством Объекта по акту приемочной комиссии ПОДРЯДЧИК несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения. - В случае, когда Работы выполнены ПОДРЯДЧИКОМ с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшающими результаты Работ или с иными недостатками, которые делают их непригодным для использования, ЗАКАЗЧИК вправе: - потребовать от ПОДРЯДЧИКА соразмерного уменьшения стоимости настоящего Контракта; - отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать у ПОДРЯДЧИКА возмещения причиненных убытков, а также возврата уплаченной стоимости невыполненных Работ. - Виновная Сторона уплачивает неустойку или штраф по первому письменному обращению другой Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования другой Стороны. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА от уплаты неустойки или штрафа, ЗАКАЗЧИК имеет право взыскать подлежащие уплате суммы неустойки/штрафа путем удержания данных сумм из окончательного платежа ПОДРЯДЧИКУ. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту. - ПОДРЯДЧИК возмещает ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме убытки, вызванные неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе: - по соблюдению требований локальных нормативных актов, согласно Статье 15 данного Контракта; - по приведению Стройплощадки в состояние, предшествующее Работам, и утилизации или вывозу отходов, образовавшихся в результате деятельности Подрядчика; - по соблюдению требований норм земельного, водного, лесного законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о недрах и охране окружающей среды; - по обеспечению сохранности принятых от ЗАКАЗЧИКА оборудования и материалов; - по соблюдению требований законодательных и иных нормативных правовых актов, нормативно-технической документации, строительных норм и правил; - убытки, причиненные в результате инцидентов и аварий, вызванных по вине ПОДРЯДЧИКА. - В случае если ЗАКАЗЧИК понес расходы по возмещению ущерба и убытков третьим лицам, в том числе за нарушение земельного, водного, лесного законодательства Республики Казахстан и/или законодательства Республики Казахстан о недрах и окружающей среде, причиненных по обстоятельствам, за которые отвечает ПОДРЯДЧИК, то ПОДРЯДЧИК возмещает данные расходы ЗАКАЗЧИКА в регрессном порядке. - ПОДРЯДЧИК несет ответственность за причинение вреда здоровью и жизни работников ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА и третьих лиц, выполняющих Работы на оборудовании и территории Объекта ЗАКАЗЧИКА, произошедшее по обстоятельствам, за которые отвечает ПОДРЯДЧИК, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. - В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по доле местного содержания Заказчик вправе удержать в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, но не более 15% от общей стоимости Контракта. - В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле местного содержания Заказчик вправе удержать в качестве неустойки сумму эквивалентную 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки. - Меры ответственности, не предусмотренные в настоящей статье, применяются к Сторонам в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Контрактом. - Порядок внесения изменений в Контракт - В случае изменений объема Работ ЗАКАЗЧИК обязан не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до такого изменения направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения ПОДРЯДЧИКОМ, с указанием: - увеличить или сократить объем любой указанной Работы, включенной в настоящий Контракт; - исключить любую указанную Работу; - изменить характер, качество или вид любой указанной Работы; - выполнить дополнительную Работу некоторого указанного характера, необходимую для завершения строительства. - Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то ПОДРЯДЧИК приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. - Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола. - Разрешение споров между Сторонами - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. - Спорные вопросы между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ, возникшие по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы по экспертизе несет виновная сторона. - Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые Стороны не смогли урегулировать в течение 20 (двадцати) календарных дней в порядке, описанном в п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, передаются на разрешение в судебные органы Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика. Язык судопроизводства – русский язык. - Прекращение Контракта - ЗАКАЗЧИК в любое время до сдачи ему результатов Работ, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта, направив ПОДРЯДЧИКУ уведомление об отказе от исполнения Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта. В этом случае Контракт считается расторгнутым по истечении 10 (десять) календарных дней с момента такого уведомления, данное положение также регулируется, и будет распространяться ЗАКАЗЧИКОМ в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ п.20.1. настоящего Контракта. - ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях: - непредставления ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ документа, указанного в Статье 2.2. Контракта, в течение 10 (десять) календарных дней после даты подписания Контракта; - задержки ПОДРЯДЧИКОМ по его вине начала Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА; - систематического нарушения (2 раза подряд) ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения видов Работ, влекущего увеличение срока окончания Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней; - если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми; - аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих ПОДРЯДЧИКА права на производство Работ; - по другим основаниям, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Контрактом. - ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Контракт в случаях: - систематической задержки ЗАКАЗЧИКОМ расчетов за фактические выполненные объемы Работ, или задержки их более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней; - остановки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения Работ по причинам, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней; - по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан. - Сторона, инициирующая расторжение (отказ от исполнения) настоящего Контракта, согласно положениям пунктов 19.2 и 19.3 настоящего Контракта направляет письменное уведомление другой Стороне. Контракт считается расторгнутым через 5 (пять) календарных дней с момента получения уведомления второй Стороной, а в отношении осуществления платежей - после полного завершения расчетов. - Односторонний отказ от исполнения Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или настоящим Контрактом. - При расторжении Контракта до приемки ЗАКАЗЧИКОМ результатов Работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК вправе требовать передачи ему результатов незавершенных Работ с компенсацией ПОДРЯДЧИКУ стоимости Работ выполненных и принятых в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом на момент расторжения Контракта. Статья 20. Субподрядные организации 20.1. ПОДРЯДЧИК вправе, с предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА привлекать субподрядчиков для исполнения части обязанностей по настоящему Договору. Объем передаваемых работ ПОДРЯДЧИКОМ субподрядчикам не должен превышать одной третей части от общего объема работ по настоящему Контракту. При этом согласование субподрядчика происходит до выполнения им какой-либо части Работ. 20.2. ПОДРЯДЧИК при согласовании с ЗАКАЗЧИКОМ привлекаемого субподрядчика в письменном виде указывает: - наименование привлекаемой компании; - имена первых руководителей; - учредительные документы, лицензии и разрешения, страховые полиса; - адрес, контактный телефон; - гарантия или представление того, что у Субподрядчиков отсутствует конфликт интересов с ЗАКАЗЧИКОМ. 20.3. ПОДРЯДЧИК должен гарантировать, что все субподрядчики, привлекаемые ПОДРЯДЧИКОМ к выполнению Работ по настоящему Договору, должны предоставить те же гарантии выполнения субподрядных работ, что и ПОДРЯДЧИК по приведенной выше Статье 3. ПОДРЯДЧИК отвечает за обеспечение соблюдения всеми субподрядчиками соответствия тем же стандартам и тех же гарантий, что изложены выше в Статье 3, также он полностью отвечает за управление работой данных субподрядчиков в полном соответствии с интересами ЗАКАЗЧИКА. 20.4. ПОДРЯДЧИК самостоятельно определяет взаимоотношения с привлеченными субподрядчиками, в том числе, оплачивает счета субподрядчиков за счет собственных средств, обеспечивает надлежащее выполнение работ субподрядчиком и т.д. 20.5. За все действия субподрядчика полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ несет ПОДРЯДЧИК. Любые отношения по договору, касающиеся привлеченных субподрядчиков, осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ через ПОДРЯДЧИКА. 20.6. ПОДРЯДЧИК гарантирует соблюдение субподрядчиком Статьи 7 настоящего Контракта. Стать 21. Особые условия - С учетом иных положений настоящего Контракта, ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине ПОДРЯДЧИКА или ЗАКАЗЧИКА, компенсируется виновной Стороной. - Любое уведомление по данному Контракту отправляется получателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его юридическому адресу либо посредством использования факсимильной связи или электронной почтой. Уведомление считается переданным на момент получения отправителем уведомления о вручении письма получателю либо с даты получения адресатом факсимильного или электронного письма. - Настоящий Контракт толкуется и регулируется в соответствие с законодательством Республики Казахстан. - Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью. - После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего Контракта, теряют силу. - Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один для ЗАКАЗЧИКА, другой для ПОДРЯДЧИКА. - ПОДРЯДЧИК вправе, с предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА привлекать субподрядчиков для исполнения части обязанностей по настоящему Контракту. При этом согласование субподрядчика происходит до выполнения им какой-либо части Работ. - В случае если ПОДРЯДЧИК не в состоянии выполнить часть Работ по Контракту, а также не привлекает для этого субподрядчиков, ЗАКАЗЧИК имеет право назначить субподрядчика для выполнения оговоренной в данном пункте части Работ. - ПОДРЯДЧИК отвечает за действия и ошибки любых субподрядчиков, их агентов или служащих, как если бы это были действия или ошибки самого ПОДРЯДЧИКА. - Каждый контракт субподряда должен включать положения, согласно которым субподрядчик обязуется выполнить порученный объем Работ исключительно собственными силами и не имеет право передавать права по контракту субподряда кому бы то ни было и привлекать для выполнения Работ другие организации, кроме случаев, оговоренных настоящим Контрактом. Статья 22. Конфиденциальность - Под конфиденциальной понимается любая информация, полученная или приобретенная в ходе исполнения настоящего Контракта. Стороны обязуются соблюдать условия и требования, устанавливаемые отдельным «Соглашением о конфиденциальности», являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. - ПОДРЯДЧИК обязуется хранить и использовать конфиденциальную информацию таким образом, чтобы исключить возможность ее утраты или использования любыми третьими лицами, включая свой персонал, не связанный непосредственно с исполнением настоящего Контракта. - ПОДРЯДЧИК обязуется не отчуждать, не обменивать, не опубликовывать, не раскрывать каким-либо иным способом конфиденциальную информацию никаким третьим лицам и принять все возможные меры к пресечению ее опубликования или распространения иным способом. - ПОДРЯДЧИК может предоставить конфиденциальную информацию третьему лицу только при наличии предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА, обеспечив в таком случае, что вышеупомянутое третье лицо принимает на себя обязательства рассматривать такую информацию как конфиденциальную. - ПОДРЯДЧИК несёт ответственность за ущерб, причиненный нарушением порядка использования конфиденциальной информации. При этом ЗАКАЗЧИК вправе рекомендовать в письменном виде третьим лицам не пользоваться услугами и работами ПОДРЯДЧИКА. - Статья 23. Охрана работ. Распределение рисков. 19.1. Исполнитель обеспечит: - надлежащую охрану материалов и Оборудования Компании, Оборудования Компании, переданного Исполнителю по Акту, Лагеря и иных вспомогательных объектов, жизни и здоровья Персонала Исполнителя – с даты начала всех Услуг по Договору (соответственно, передачи Оборудования Компании в ведение Исполнителя) и до даты завершения всех Услуг по Договору. В этих целях Исполнитель привлечет уполномоченную охранную организацию, с соответствующей лицензией на занятие охранной деятельности согласованную с Компанией, после чего обеспечит соблюдение пропускного режима и выполнит иные необходимые мероприятия. 19.2. Исполнитель обеспечит проведение мероприятий по охране общественного порядка в местах временного проживания персонала Исполнителя Статья 24. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Контракту Приложения к настоящему Контракту, указанные ниже, являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. №; Наименование документа. 1; Календарный график выполнения Работ – Приложение 1. 2; Детальная Разбивка контрактной цены - Приложение 2. 3; Техническое задание на строительство - Приложение 3. 4; Положение о взаимоотношениях и разграничении обязанностей и ответственности по безопасному производству Услуг на контрактной территории ТОО «Казахойл Актобе» – Приложение 4. 5; Сводный сметный расчет и локальные сметы – Приложение 5. 6; Отчетность по доле местного содержания – Приложение 6. Статья 24. Реквизиты Сторон КОМПАНИЯ; ПОДРЯДЧИК. ТОО «Казахойл Актобе» РНН 061 800 092 203 Банковские реквизиты: Актюбинский филиал, АО «Народный Банк Казахстана», Р/с KZ386010121000004355 (KZT) БИК –HSBKKZKX БИН 990940002914 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 06001, № 0008511 от 01.10.12 г. Юридический/Почтовый адрес: 030000, г. Актобе, пр.А. Молдагуловой , 46 Тел. (7132) 933109, Факс (7132) 55-73-44. Подписи СТОРОН От имени ЗАКАЗЧИКА: От имени ПОДРЯДЧИКА: _____________________ _______________________ Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Контракту № _____________ Календарный график выполнения работ От имени ЗАКАЗЧИКА: От имени ПОДРЯДЧИКА: _____________________ _______________________ Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Контракту № _____________ Детальная разбивка контрактной цены От имени ЗАКАЗЧИКА: От имени ПОДРЯДЧИКА: _____________________ _______________________ Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Контракту № _____________ - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ От имени ЗАКАЗЧИКА: От имени ПОДРЯДЧИКА: _____________________ _______________________ Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к Контракту № _____________. Положение о взаимоотношениях и разграничении обязанностей и ответственности по безопасному производству работ (услуг) на контрактной территории ТОО «Казахойл Актобе» - Общие положения - ТОО «Казахойл Актобе» (далее - Заказчик) и подрядная организация (далее - Подрядчик) обязуются проводить все работы (услуги) на Контрактной территории Заказчика в полном соответствии с Законом Республики Казахстан от 11.04.2014 г. № 188-V «О гражданской защите», Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23.11.2015г. №414-V ЗРК, Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III, требованиями безопасности в нефтегазодобывающей отрасли, Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан, утвержденные Постановлением Правительства от 09.10.2014 года №1077, инструкциями и другими нормативными документами, содержащими в себе требования промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и настоящим Положением. - При неоднократном выявлении Заказчиком нарушений со стороны Подрядчика требований по безопасному ведению работ, либо однократного нарушения, которое может привести к аварии или другим тяжелым последствиям, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Также Заказчиком могут быть применены санкции за несоблюдение Подрядчиком требований действующего законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и нормативных актов Заказчика, а также в случаях выявления нарушений указанных в Приложении А к Положению. 2. Обозначения и сокращения, термины и определения Инструкция – документ, содержащий строго сформулированные требования, указания по выполнению общей и производственной деятельности. Подрядчик – организация, выполняющая работы на объектах Заказчика, согласно заключенным договорам. Субподрядчик – организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика. Руководитель объекта Заказчика – начальник объекта (цеха, т.д.) или лицо, его замещающее. Руководитель подрядной организации – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор). Ответственное лицо со стороны Заказчика – лицо, назначенное письменным распоряжением руководителя объекта Заказчика. Отвечает за выполнение организационных, технических и природоохранных мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ на объектах Заказчика. Чаще всего - руководитель отдела, курирующего данный контракт. Ответственное лицо со стороны Подрядчика – лицо, назначенное приказом Подрядчика ответственным за безопасное производство работ на объектах Заказчика – руководитель работ. Состав подразделения Подрядчика – пофамильный список работников Подрядчика (с указанием их функций), производящих работы на объектах Заказчика, который утверждается приказом Подрядчика и передается руководителю объекта Заказчика до начала производства работ на объекте. Объект – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения. Безопасное производство работ – процесс работ, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов или проведение работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными законодательством Республики Казахстан, в госстандартах Республики Казахстан, строительных, противопожарных и санитарных нормах и иных правовых и нормативных актах. Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ. Происшествие – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение законодательства Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов РК, также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте. Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей. Несчастный случай – событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении трудовых обязанностей или в других случаях, повлекших за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. Потенциально опасная ситуация - это любое незапланированное событие, которое имеет потенциальное, но неосуществленное последствие получения травмы, порчи имущества или нанесения ущерба финансовому состоянию компании. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. КОА – ТОО «Казахойл Актобе» СИЗ – Средства индивидуальной защиты ОТ – Охрана труда ТБ – Техника безопасности ОС – Окружающая среда ЧС – Чрезвычайные ситуации ИТР – Инженерно – технические работники РГ – Рабочая группа 3. Порядок взаимодействия заказчика и подрядчика при проведении подрядных работ (услуг) - Все подрядные работы (услуги) проводятся при наличии планов производства работ (оказания услуг) утвержденных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком, а при необходимости с государственными органами контроля и надзора (Департамент по чрезвычайным ситуациям, Департаментом Комитета индустриального развития и промышленной безопасности, Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Тобыл – Торгайский департамент экологии и др.). - Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ оформляется двухсторонним актом приема-сдачи объекта оформленного согласно «Процедуре по оформлению и применению нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на Контрактной территории Заказчика месторождениях Алибекмола, Кожасай и пл. 4, заключаемый на период производства работ представителями Заказчика и представителями Подрядчика. - Территория (площадка, трасса) для производства работ (оказания услуг) передаётся Заказчиком Подрядчику по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства. - Земельные участки, передаваемые Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ (оказания услуг) определяются комиссией в составе представителей Подрядчика и Заказчика (руководитель объекта) с закреплением границ земельного участка с составлением плана объекта. - Использование Подрядчиком для проведения работ (оказания услуг) любого технологического оборудования, механизмов, транспорта, технических устройств (электрических сетей, сетей сжатого воздуха, воды, попутного газа, грузоподъемных механизмов и т.д.) возможно только с разрешения начальника Центральной инженерно-технологической службы (далее – ЦИТС) Заказчика. - Подключение воды, попутного газа, электроэнергии производится Подрядчиком по согласованию с ответственными лицами Заказчика. - Работы, включенные в перечень работ повышенной опасности на объектах Цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ и ЦДНГ Кожасай), Цеха подготовки и переработки газа (ЦППГ), установки подготовки газа (УПГ), Цеха подготовки нефти и газа (ЦПНГ), расположенных на контрактной территории Заказчика, выполняются по наряду-допуску. - При проведении проверок органами государственного контроля и надзора по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды Подрядчик и Заказчик обязаны оказывать им содействие и предоставлять необходимую информацию. Если в предписании государственных органов контроля и надзора затрагивается деятельность двух и более Подрядчиков, каждый выполняет те пункты, ответственность за которые определена в настоящем Положении. Ответ о выполнении предписания в целом дает тот Подрядчик, в чей адрес оно было направлено. Копию ответа Подрядчик предоставляет Заказчику в отдел охраны труда и охраны окружающей среды. - Обязанности заказчика и его ответственных лиц - Заказчик обязан: - Предоставлять Подрядчику в установленные сроки всю необходимую нормативно-техническую, разрешительную документацию, прошедшую соответствующие экспертизы, и информацию, касающуюся выполняемых им работ (услуг). Ответственность за предоставление документации возлагается на соответствующего руководителя курирующего отдела. - Выполнить необходимые подготовительные мероприятия, подготовить исходные технические данные для производства работ (оказания услуг) и подтвердить исполнение подписью в акте согласно требованиям. - Перед передачей оборудования, трубопроводов в ремонт Заказчик обязан отключить их от действующих коммуникаций путем закрытия запорных устройств и установки заглушек. На пусковых устройствах насосов вывесить плакаты «Не включать, работают люди!». - Назначить Распоряжением по промыслу ответственных лиц за подготовку объекта к проведению подрядных работ (услуг) из числа специалистов. - Освободить подъезды к объекту и указать границы деятельности Подрядчика для выполнения работ (оказания услуг) по заключенному с ним договору. - Участвовать в ликвидации аварийной ситуации при поступлении сообщения от Подрядчика в соответствии с действующим у Заказчика Планом ликвидации аварий. - Обеспечить перерывы в технологическом режиме для выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком на основании представленной им согласованной заявки. - Доводить до своих работников сведения о характере, времени и месте производства работ (услуг) Подрядчиком. - Обеспечивать координацию работ (услуг) при нахождении на объекте нескольких подрядных (сторонних) организаций. - Согласовать наряды-допуски на производство работ (услуг) повышенной опасности. - Ответственное лицо за подготовку объекта к проведению подрядных работ (услуг) обязано: - Определить границы производства работ (услуг), включая маршруты движения транспорта и спецтехники. - Подготовить и передать объект Подрядчику по акту приема-сдачи объекта. - Своей подписью в наряде-допуске на работы (услуги) повышенной опасности подтвердить выполнение объема подготовительных работ со стороны Заказчика. - Представителям Заказчика запрещается производить какие-либо работы на оборудовании и коммуникациях после передачи их Подрядчику без ведома и согласия Подрядчика. - Обязанности подрядчика и его ответственных лиц 5.1. Подрядчик обязан: - Соблюдать все требования в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. - Применять собственную систему организации работ по обеспечению требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, соответствующую требованиям законодательства Республики Казахстан, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности. - Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами. - Разработать и согласовать с Заказчиком план производства работ (услуг) на территории или объекте Заказчика с указанием мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды учитывающий требования законодательства Республики Казахстан и локальных нормативных актов Заказчика. - Выполнять работы (оказывать услуги) по согласованному с Заказчиком плану производства работ (услуг) и наряду-допуску (если на проведение работ (оказание услуг) необходимо оформление наряда-допуска). - В случае выявления необходимости отступлений от плана производства работ (услуг) согласовывать их с ответственным лицом Заказчика. - Организовать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика, принятых по акту приема-сдачи объекта. - Представлять Заказчику список работников, которые будут производить работы (услуги) по Договору подряда. - Назначить и предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц за безопасное производство подрядных работ (услуг). - Допускать к выполнению работ (оказанию услуг) на объектах Заказчика работников своей и субподрядной организации: - аттестованных по специальности и не имеющих медицинских противопоказаний к данному виду работ (услуг); - прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда и, в установленных законодательством случаях, подготовку и аттестацию по промышленной безопасности (при выполнении работ на опасном производственном объекте); - имеющих при себе удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности. - Привлекать к производству работ (услуг) субподрядчиков только по согласованию с Заказчиком, если иное не установлено договором. - Приступать к производству работ повышенной опасности на объектах Заказчика только после оформления наряда-допуска. - Обеспечивать выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии, под контролем ответственных за безопасное производство работ Подрядчика. - При смене работников допускать их к выполнению подрядных работ только после прохождения указанными работниками Подрядчика инструктажа по охране труда. - Обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники: - первичными средствами пожаротушения согласно утвержденному Подрядчиком и согласованному с пожарной охраной Перечню; - средствами коллективной защиты; - медицинскими аптечками; - заземляющими устройствами; - электроосвещением во взрывобезопасном исполнении; - предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.). - Обеспечивать объекты, на которых возможна загазованность рабочей зоны, приборами контроля содержания вредных газов в рабочей зоне. - Обеспечить собственным персоналом осуществление контроля состояния воздушной среды в местах, непосредственно связанных с характером выполняемых работ (оказываемых услуг). - Обеспечивать своих работников, направляемых на объекты Заказчика, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно установленным нормам. - Осуществлять расстановку агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений в соответствии с требованиями правил безопасности. - Принимать незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей в случае возникновения угрозы безопасности работников Подрядчика, Заказчика и третьих лиц. - Возобновлять работы только с разрешения ответственного лица Заказчика после устранения опасной ситуации. - Немедленно доводить до сведения руководства Заказчика обо всех инцидентах в области промышленной безопасности и охраны труда, произошедших в ходе выполнения работ и организовывать их расследование в соответствии с установленным законодательством Республики Казахстан и локальными нормативными актами Заказчика порядком. - Проводить расследование и учет несчастных случаев, произошедших со своими работниками (в том числе с работниками субподрядных организаций) при выполнении ими служебных обязанностей. - В случае аварийных ситуаций действовать по Плану ликвидации аварий и схеме оповещения. - Неукоснительно выполнять все замечания и требования Заказчика по безопасному проведению подрядных работ (услуг). - Обеспечивать выполнение мероприятий, запланированных по результатам расследования аварийных ситуаций и выявленных нарушений. - Направлять своего представителя, по согласованию с Заказчиком для участия в совещаниях по промышленной безопасности, охране труда и охраны окружающей среды, проводимых Заказчиком. - Самостоятельно нести ответственность перед государственными контролирующими органами за нарушение требований природоохранного законодательства Республики Казахстан и законодательства по промышленной безопасности. - Самостоятельно осуществлять платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, если это не оговорено условиями договора. - Самостоятельно производить утилизацию отходов, образующихся в результате выполнения работ (оказания услуг), если это не оговорено договором, и содержать, предоставленную территорию в экологически безопасном состоянии. - Представителям Подрядчика запрещается: - Выполнять работу (оказывать услуги), не свойственную их основной профессии (за исключением аварийной ситуации при условии прохождения соответствующего инструктажа). - В одностороннем порядке изменять условия, последовательность и объем работ (услуг), согласованных с Заказчиком. - Провозить на объекты Заказчика посторонних лиц. - Находиться на территории объектов, не переданных по акту приема-сдачи объекта, невыделенных на основании договора аренды, не переданных по акту приемки геодезической разбивочной основы для строительства без производственной необходимости и без согласования с Заказчиком. - Оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию опасного производственного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности. - Нарушать согласованный с Заказчиком маршрут передвижения транспортных средств и персонала. - Освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика. - Отвлекать работников Заказчика во время проведения последними производственных работ. - Курить в не отведенных для этого местах. - Провозить и употреблять алкогольную продукцию, психотропные и наркотические препараты и продукты. - 6. Права сторон - Заказчик имеет право: - Проводить проверки (контроль) организации работ Подрядчика по промышленной безопасности и охране труда при выполнении подрядных работ. Этим правом обладают руководители и специалисты аппарата управления, специалисты отдела ОТ и ОС и специалисты промысла. - Проводить после уведомления Подрядчика проверки производственных объектов, оборудования и организации технологических процессов на предмет их соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям заключенных договоров и настоящего Положения в части вопросов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. - Приостанавливать производство работ (услуг), выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды путем выдачи уведомления. 7.1.4. При обнаружении несоответствий, нарушений Требований ПБ, экологического кодекса, уполномоченные представители от Заказчика выписывают акт производственного контроля (АПК), где указываются по согласованию с Подрядчиком сроки выполнения выявленных несоответствий. При повторном обследовании, если эти пункты будут не выполнены, налагается штраф, согласно размерам, указанным в Приложении А. - Подрядчик имеет право: 6.2.1. Требовать от Заказчика выполнения обоснованных дополнительных подготовительных мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, в случае, если, по мнению Подрядчика, принятых мер не достаточно для безопасного производства работ. - Ответственность сторон - Подрядчик несет полную ответственность за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, и за обеспечение безопасных условий труда при производстве работ на объектах Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. - При нарушениях Подрядчиком требований указанных в главе 6. повлекших за собой инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастный случай на производстве: 7.2.1. Подрядчик несет полную материальную ответственность за нанесенный Заказчику, его работникам, третьим лицам (в том числе другим Подрядчикам Заказчика при совместной работе на объекте нескольких Подрядчиков) ущерб; 7.2.2. Факты нарушения требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил внутреннего трудового распорядка, оформляются актом при участии представителей Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от участия в разборе нарушений (подписания Акта), Заказчик составляет акт в одностороннем порядке; 7.2.3. Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, вызванные нарушениями требований, законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, а также требований указанных в главе 6, на основании представленной Заказчиком калькуляции убытков; 7.2.4. Нарушения Подрядчиком требований, указанных в главе 6, выявленные Заказчиком, оформляются Актом в одностороннем порядке (с участием представителя Подрядчика или без такового) в трех экземплярах. Один экземпляр Акта передается ответственному лицу Подрядчика. Второй экземпляр Акта направляется соответствующему Куратору договора подряда, третий представителям отдела ОТ и ОС на месторождении. 7.2.5.В случаях причинения вреда здоровью и жизни работникам Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 7.2.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие квалификации своих работников представленным им правам по выполнению работ (оказанию услуг). Приложение №1 к Приложению «В» Размеры штрафных санкций за нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № п/п; Тип нарушений; Размер санкции, тенге; Основание. 1.; Не укомплектованность пожарных щитов противопожарным инвентарем в местах проживания и при производстве работ; 50 000 – 100 000; Акт производственного контроля. 2; Наличие признаков курения вне специально отведенных местах; 50 000 – 100 000; Акт производственного контроля. 3; Отсутствие или не использование средств индивидуальной защиты на месте проведения работ; 50 000- 100 000; Акт производственного контроля. 4; Отсутствие удостоверения по проверке знаний по охране труда и промышленной безопасности или отсутствие записи о своевременном их прохождении; 50 000 – 100 000; Акт производственного контроля. 5; Выпуск на линию и эксплуатация технически неисправных автотранспортных средств и спецтехники; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 6; Несвоевременное прохождение технического освидетельствования грузоподъемных машин, сосудов работающих под давлением, паровых и водогрейных котлов, манометров и отсутствие на них необходимых надписей; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 7; Замазученность и захламленность территории проживания и на месте проведения работ; 500 000 - 2 000 000; Акт производственного контроля. 8; Отсутствие сертификатов на применяемое оборудование и хим. Реагенты; 50 000 – 200 000; Акт производственного контроля. 9; Нарушения правил складирования прекурсоров; 500 000 – 1 000 000; Акт производственного контроля. 10; Нарушение правил складирования хим. реагентов при проведении буровых работ; 200 000 – 2 000 000; Акт производственного контроля. 11; Отсутствие или неиспользование экологической емкости и ее гидроизоляции при проведении буровых работ, КРС и ПРС, септиков для сточных и канализационных вод в вахтовых поселках; 50 000 – 200 000; Акт производственного контроля. 12; Несчастные случаи, приведшие к временной нетрудоспособности работника подрядчика по вине работодателя; 1 000 000/ расторжение договора; Форма Н-1. 13; Несчастные случаи со смертельным исходом работника подрядчика по вине работодателя; 2 000 000/ расторжение договора; Форма Н-1. 14; Наличие признаков распития спиртных напитков, нахождение рабочего персонала на месторождении в алкогольном, наркотическом опьянении и наличие при нем наркотических и психотропных веществ.; Первый случай по организации 150 МРП; Заключение врача. Второй случай по организации 300 МРП, но не более 5% от суммы договора.. Третий случай по организации 500 МРП, но не более 5% от суммы договора (вплоть до расторжения договора). 15; Нарушение действующего законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, выявленные в ходе проверок соответствующими контролирующими органами затрагивающие имидж Заказчика; 100 000 – 500 000; Акт проверки. 16; Производство работ без оформления соответствующего наряда-допуска, согласно действующей процедуре Заказчика; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 17; Несообщение и (или) несвоевременное сообщение о происшествиях, несчастных случаях, авариях на Контрактной территории – игнорирование действия принятой Схемы оповещения.; 200 МРП; Акт производственного контроля. 18; Систематическое отсутствие письменного сообщения о проведенных мероприятиях в рамках выписанных указаний, актов проверок КОА и контролирующих органов и/или ложные сообщения о выполненных мероприятиях.; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 19; Несанкционированный вывоз, размещение, захоронение металлолома, твердых, жидких бытовых и промышленных отходов в непредусмотренном для этого месте.; 500 000 – 1 000 000; Акт производственного контроля. 20; Мойка и пропарка автотранспортных средств, экологических емкостей в неустановленных местах.; 500 000 – 1 000 000; Акт производственного контроля. 21; Несоблюдение режима передвижения автотранспортного средства, проезд по несанкционированным дорогам; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 22; Отсутствие необходимой документации, журналов, технологических регламентов и т.д. для ведения работ на производственных объектах.; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 23; Несоблюдение требований безопасности при расстановке оборудования и спец. техники при проведение работ на скважинах и опасных производственных объектах.; 100 000 – 1 000 000; Акт производственного контроля. 24; Совершение ДТП по причине нарушения ПДД РК виновной стороной; 50 000 – 500 000; Акт ГАИ или КОА. 25; Невыполнение в указанные сроки предписаний КОА и контролирующих органов; 50 000 – 100 000; Акт производственного контроля. Примечание: - Указанные санкции являются методами воздействия и применяются Заказчиком в случаях выявления нарушений при осуществлении проверки деятельности Подрядчика. - Суммы штрафов, установленные за каждый случай, оформляются документально. - При отказе представителя подрядчика подписать акт производственного контроля представителями КОА в количестве не менее 3-х человек составляется об этом соответствующий акт. от Компании; от Исполнителя. _______________________; _________________________. Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан.. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Контракту № _____________ Сводный сметный расчет и локальные сметы От имени ЗАКАЗЧИКА: От имени ПОДРЯДЧИКА: _____________________ _______________________ Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к Контракту № _____________

| Форма расчета местного содержания на товары, работы и услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг |  | Стоимость работ, услуг по договору (Cдj) (S) (в тенге) | Стоимость товаров, закупленных поставщиком (Cтi) | Из них |  |  | Процентная доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате "СТ-KZ" (Кi)* |  | Доля местного содержания в товаре (Стi*Ki) | Суммарная стоимость договоров субподряда ССДj |  | Общий фонд заработной платы работников поставщика в % |  | Из них |  |  | Доля фонда оплаты труда местных кадров от общей численности работников поставщиков (Rj) |  | Доля местного содержания Кср/у=100%*[ΣCтi*Ki+Σ(CДj -CTj-CCДj)*Rj]/S |  |  |
|  |  |  |  |  | отечественного производства |  | иное |  |  |  |  |  |  |  | резидентов в % | нерезидентов в % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| *в графе 7 при отсутствии сертификата "СТ-KZ", доля местного содержания в товаре равняется = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование поставщика ТРУ | БИН (ИНН) поставщика |  | РНН Поставщика | Код населенного пункта регистрации поставщика (по классификатору КАТО) | Адрес регистрации поставщика |  | Код населенного пункта фактического местонахождения поставщика (по классификатору КАТО) | Адрес фактического местонахождения поставщика |  | Электронный адрес поставщика | Сайт поставщика |  | Контактный телефон поставщика |  | Численность сотрудников поставщика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая численность сотрудников поставщика | Численность сотрудников поставщика - граждан РК |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №/дата договора | Общее количество сотрудников, занятых в рамках договора |  | Общее количество сотрудников - граждан РК, занятых в рамках договора | Количество сотрудников, занятых в рамках контракта, руководящий состав - 1 категория в том числе |  |  | Количество сотрудников, занятых в рамках контракта, специалисты с высшим и средним профессиональным образованием - 2 категория в том числе |  |  | Количество сотрудников, занятых в рамках контракта, квалифицированные рабочие - 3 категория в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | численность сотрудников граждан РК |  | всего | численность сотрудников граждан РК |  | всего | численность сотрудников граждан РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 |  | 34 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *при наличии сертификата СТ-KZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес производителя,которому выдан сертификат СТ-KZ | БИН (ИНН) производителя, которому выдан сертификат СТ-KZ |  | РНН Производителя товара, которому выдан сертификат СТ-KZ | Наименование товара на который был выдан сертификат СТ-KZ | № сертификата СТ-KZ |  | Серия сертификата СТ-KZ | Код органа выдачи сертификат СТ-KZ |  | Дата выдачи сертификата СТ-KZ | Процентная доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате "СТ-KZ" (Кi)* |  | Общая стоимость товаров по договору (S) |  | Стоимость товара на который выдан сертификат СТ-KZ (Стi) | Доля местного содержания КСт=100%*((ΣCтi*Ki)/S) |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 37 |  | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 |  | 43 | 44 |  | 45 |  | 46 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| *при отсутствии сертификата "СТ-KZ", доля местного содержания в товаре равняется = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Первый руководитель |  |  |  |  | _________ |  |  | ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись, печать |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тел.: (код города) |  | ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| от Компании | от Исполнителя |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |
| Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан | Директор |